Оглавление

РАЗДЕЛ № 1	4

Основные показатели хозяйственной деятельности	4

Раздел № 2	5

Объем продукции, работ, услуг	5

Программа  СМР	7

РАЗДЕЛ № 3.	9

Выполнение производственной программы по видам выполняемых работ	9

3.1.Выполнение плана  производства работ и услуг за 2008 год	10

3.2 Анализ выполнения программы по капитальному строительству и по Ремонтным работам.	13

Капитальное строительство.	13

Капитальный ремонт.	14

РАЗДЕЛ № 4.	17

Состав  и  структура  предприятия.	17

4.1. Состав  ОАО  "АЛРОСА – Ленскстрой».	17

4.2.  Структура предприятия	19

4.3. Энергетическое хозяйство.	20

4.4. Анализ работы строительных машин и механизмов, автотранспортных средств.	21

4.5.      Анализ выполненных работ  по компьютерной техники.	22

4. 6. Материально-техническое снабжение.	24

РАЗДЕЛ № 5.	26

Смета затрат на производство и реализацию продукции ( работ, услуг )	26

Расшифровка к смете затрат.	27

Раздел № 6.	30

Себестоимость продукции (работ, услуг).	30

Анализ себестоимости СМР	30

Причины невыполнения плана по прибыли:	30

Анализ себестоимости работ по статьям затрат.	32

Раздел № 7.	33

Финансовое состояние.	33

7.1. Основные фонды.	33

7.2. Анализ финансового состояния.	33

7.3.  Бухгалтерский учет и контроль.	39

Раздел №8.	40

Персонал. Труд. Заработная плата.	40

8.1. Персонал.	40

1. Обеспечение предприятия рабочими кадрами	40

2. Качественный состав работающих:	40

3. Текучесть, сменяемость кадров.	41

4. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров.	42

5. Анализ привлечения трудовых ресурсов из других регионов.	42

8.2.   Труд и заработная плата.	42

Показатели по труду предприятия	43

Анализ производительности труда и ее влияние  на объем СМР	43

Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы	44

Система оплаты труда по рабочим	45

Баланс рабочего времени за 2008 год по предприятию	45

РАЗДЕЛ №9.	46

Качество проектно-сметной документации	46

Объекты ЛО УКС АК «АЛРОСА»	46

Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске – проект института «Сибречпроект» г. Новосибирск.	46

«ЛЭС. г. Ленск» - проект института «Нефтегазпроект» - г. Тюмень.	46

Здание РНУ г. Ленск – Заказчик ОАО "Строитель"	46

Устройство тротуаров, подъездных путей к ж/домам ул. Северная – ул. Лесная - Заказчик ЛО УЖКХ АК «АЛРОСА».	46

Дом природы г. Ленск.	46

РАЗДЕЛ № 10.	47

Качество строительно-монтажных работ	47

РАЗДЕЛ № 11.	49

Охрана труда и техники безопасности,	49

КАРЬЕРЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДОХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	50

ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПЕРЕРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД. ПДВ.	51

Раздел №12.	52

Состояние правовой и договорной работы.	52

Раздел №13.	53

Выплаты социального  характера  за  2008 год.	53

Социальное развитие коллектива.	53

| РАЗДЕЛ № 1 |
| --- |
| Основные показатели хозяйственной деятельности |
| ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой " за 2008 г. |
| № |  | Един. | Факт | 2008 г. | 2008 г. |
| п/п | Наименование | измер. | 2007 г | План | Факт | откл. (+,-) | откл. % | к 2007 г % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обьем продукции, работ,услуг в стоимостном выражении, по генподряду - всего | т.руб. | 328958 | 369094 | 456680 | 87586 | 123,7 | 138,8 |
| 1.1. | Стоимость СМР - генподряд | т.руб. | 307643 | 255279 | 335340 | 80061 | 131,4 | 109,0 |
|  | в ценах 2001 года | т.руб. | 164509 | 113230 | 142238 |  |  |  |
|  | - кап.строительство | т.руб. | 300366 | 247352 | 328507 | 81155 | 132,8 | 109,4 |
|  | в ценах 2001 года |  | 161302 | 109254 | 138750 |  |  |  |
|  | ремонтные работы | т.руб. | 7277 | 7927 | 6833 | -1094 | 86,2 | 93,9 |
|  | в ценах 2001 года | т.руб. | 3207 | 3976 | 3488 |  |  |  |
|  | из них : собственными силами | т.руб. | 215129 | 165084 | 265453 | 100369 | 160,8 | 123,4 |
|  | в ценах 2001 года | - " - | 108834 | 63992 | 110742 |  |  |  |
|  | - кап.строительство | т.руб | 208321 | 159707 | 262556 | 102849 | 164,4 | 126,0 |
|  | в ценах 2001 года | - " - | 105844 | 61433 | 109375 |  |  |  |
|  | ремонтные работы | т.руб. | 6808 | 5377 | 2897 | -2480 | 53,9 | 42,6 |
|  | в ценах 2001 года |  | 2990 | 2559 | 1367 |  |  |  |
| 1.2. | Оборудование | т.руб. |  | 79899 | 50510 |  |  |  |
| 1.3. | Другие виды деятельности | т.руб. | 21315 | 33916 | 70830 | 36914 | 208,8 | 332,3 |
| 2 | Себестоимость продукции | т.руб. | 322030 | 354546 | 454615 | 100069 | 128,2 | 141,2 |
|  | Результат ( + , - ) | т.руб | 6928 | 14548 | 2065 | -12483 | 14,2 | 29,8 |
| 4 | Налоги относ. на финан.результ | т.руб. | 241 | 460 | 290 | -170 | 63,0 | 120,3 |
| 5 | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении | т.руб | 2560 | 3963 | 1380 | -2583 | 34,8 | 53,9 |
|  | предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выплаты соц.хар-ра из прибыли | т.руб | 927 | 1379 | 1409 | 30 | 102,2 | 152,0 |
| 7 | Численность | чел. | 261 | 243 | 289 | 46 | 118,9 | 110,7 |
| 8 | Производительность труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Выработка на 1 работника в текущих ценах | руб | 824,2 | 679,4 | 918,5 | 239,16 | 135,2 | 111,4 |
| 8.2. | Выработка на 1 работника в ценах 2001 г. | руб | 416,989 | 263,3 | 383,19 | 119,85 | 145,5 | 91,9 |
| 9 | Фонд заработной платы-всего | т.руб. | 67429 | 59263 | 102558 | 43295 | 173,1 | 152,1 |
| 10 | Среднемесячная з/плата.всего: | руб | 21529 | 20323 | 29573 | 9249,3 | 145,5 | 137,4 |

| Раздел № 2 |
| --- |
| Объем продукции, работ, услуг |
| по видам выполняемых работ, оказываемых услуг |
| по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2008 год. |
| № п/п | Виды деятельности | Ед. | План | в том числе по кварталам |
|  |  | изм. | 2008 г. | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обьем продукции, работ, услуг в стоимостном выражении, по генподряду - всего | т.р. | 369094 | 45395 | 96406 | 156248 | 71045 |
| 1.1. | Основной вид деятельности - всего, в текущих ценах | т.р. | 335178 | 29820 | 83596 | 151894 | 69868 |
| а) | СМР - всего, в текущих ценах | т.р. | 255279 | 29820 | 53596 | 101995 | 69868 |
|  | в ценах 2001 г. |  | 113230 | 12341 | 24988 | 47276 | 28625 |
|  | в т. ч. - кап.строительство, | т.р. | 247352 | 29820 | 52186 | 95601 | 69745 |
|  | в ценах 2001 г. |  | 109254 | 12341 | 24316 | 44010 | 28587 |
|  | - ремонтные работы, | т.р. | 7927 | 0 | 1410 | 6394 | 123 |
|  | в ценах 2001 г. |  | 3976 | 0 | 672 | 3266 | 38 |
| б) | Оборудование | т.р. | 79899 |  | 30000 | 49899 |  |
| 1.2. | Другие виды деятельности | т.р. | 33916 | 15575 | 12810 | 4354 | 1177 |
|  | в т.ч. - промышленность, | т.р. | 30401 | 14451 | 12083 | 3715 | 152 |
|  | - услуги автотранспорта, | т.р. | 697 | 125 | 211 | 221 | 140 |
|  | - услуги механизмов, | т.р. | 552 | 35 | 206 | 277 | 34 |
|  | - теплоэнергия, | т.р. | 2074 | 916 | 262 | 93 | 803 |
|  | - прочие услуги | т.р. | 192 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 2 | Обьем продукции, работ,услуг в стоимостном выражении, собственными силами - всего | т.р. | 278899 | 37079 | 73831 | 113829 | 54160 |
| 2.1. | Основной вид деятельности - всего, в текущих ценах | т.р. | 244983 | 21504 | 61021 | 109475 | 52983 |
| а) | СМР - всего, в текущих ценах | т.р. | 165084 | 21504 | 31021 | 59576 | 52983 |
|  | в ценах 2001 г. |  | 63992 | 7887 | 13029 | 24082 | 18994 |
|  | в т. ч. - кап.строительство, | т.р. | 159707 | 21504 | 30061 | 55282 | 52860 |
|  | в ценах 2001 г. |  | 61433 | 7887 | 12607 | 21983 | 18956 |
|  | - ремонтные работы, | т.р. | 5377 | 0 | 960 | 4294 | 123 |
|  | в ценах 2001 г. |  | 2559 | 0 | 422 | 2099 | 38 |
| б) | Оборудование | т.р. | 79899 |  | 30000 | 49899 |  |
| 2.2. | Другие виды деятельности | т.р. | 33916 | 15575 | 12810 | 4354 | 1177 |
|  | в т.ч. - промышленность, | т.р. | 30401 | 14451 | 12083 | 3715 | 152 |
|  | - услуги автотранспорта, | т.р. | 697 | 125 | 211 | 221 | 140 |
|  | - услуги механизмов, | т.р. | 552 | 35 | 206 | 277 | 34 |
|  | - теплоэнергия, | т.р. | 2074 | 916 | 262 | 93 | 803 |
|  | - прочие услуги | т.р. | 192 | 48 | 48 | 48 | 48 |

|  | Программа СМР |
| --- | --- |
|  | по капстроительству и ремонтным работам |
|  | по ОАО " АЛРОСА-Ленскстрой" |
|  | на 2008 год |
|  |  | План СМР на 2008г. | Индекс | в т.ч. по кварталам | Собств | Индекс | в т.ч. по кварталам | Силами | Индекс | в т.ч. по кварталам |
| №№ | Наименование | с НДС | без НДС | роста |  |  |  |  | силами | роста |  |  |  |  | субподр | роста |  |  |  |  |
| п.п. | обьектов | ц 2008 г. | ц 2008 г. | тек.ц | 1 | 2 | 3 | 4 | ОАО | тек.ц | 1 | 2 | 3 | 4 | организ | тек.ц | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 2001 г. | к ц.01г. |  |  |  |  |  | к ц.01г. |  |  |  |  |  | к ц.01г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | ПРОГРАММА СМР | 301229 | 255279 | 2,25 | 29820 | 53596 | 101995 | 69868 | 165084 | 2,58 | 21504 | 31021 | 59576 | 52983 | 90195 | 1,83 | 8316 | 22575 | 42419 | 16885 |
|  | ВСЕГО : |  | 113230 |  | 12341 | 24988 | 47276 | 28625 | 63992 |  | 7887 | 13029 | 24082 | 18994 | 49238 |  | 4454 | 11959 | 23194 | 9631 |
| 1. | Капстроительство | 291875 | 247352 | 2,26 | 29820 | 52186 | 95601 | 69745 | 159707 | 2,60 | 21504 | 30061 | 55282 | 52860 | 87645 | 1,83 | 8316 | 22125 | 40319 | 16885 |
|  |  |  | 109254 |  | 12341 | 24316 | 44010 | 28587 | 61433 |  | 7887 | 12607 | 21983 | 18956 | 47821 |  | 4454 | 11709 | 22027 | 9631 |
|  | в т.ч. АК "АЛРОСА" | 191877 | 162608 | 2,36 | 16320 | 31000 | 62492 | 52796 | 92963 | 3,22 | 10104 | 14175 | 29573 | 39111 | 69645 | 1,74 | 6216 | 16825 | 32919 | 13685 |
|  |  |  | 68901 |  | 5913 | 14228 | 28244 | 20516 | 28849 |  | 2410 | 4751 | 9315 | 12373 | 40052 |  | 3503 | 9477 | 18929 | 8143 |
|  | Ленское отделение УКСа | 191877 | 162608 | 2,36 | 16320 | 31000 | 62492 | 52796 | 92963 | 3,22 | 10104 | 14175 | 29573 | 39111 | 69645 | 1,74 | 6216 | 16825 | 32919 | 13685 |
|  | капвложения АК "АЛРОСА" |  | 68901 |  | 5913 | 14228 | 28244 | 20516 | 28849 |  | 2410 | 4751 | 9315 | 12373 | 40052 |  | 3503 | 9477 | 18929 | 8143 |
|  | ГУ "ИД по ЛПП и ОВР" | 99998 | 84744 | 2,10 | 13500 | 21186 | 33109 | 16949 | 66744 | 2,05 | 11400 | 15886 | 25709 | 13749 | 18000 | 2,32 | 2100 | 5300 | 7400 | 3200 |
|  | РС (Я) |  | 40353 |  | 6428 | 10088 | 15766 | 8071 | 32584 |  | 5477 | 7856 | 12668 | 6583 | 7769 |  | 951 | 2232 | 3098 | 1488 |
| 2. | Ремонтные работы | 9354 | 7927 | 1,99 | 0 | 1410 | 6394 | 123 | 5377 | 2,10 | 0 | 960 | 4294 | 123 | 2550 | 1,80 | 0 | 450 | 2100 | 0 |
|  |  |  | 3976 |  | 0 | 672 | 3266 | 38 | 2559 |  | 0 | 422 | 2099 | 38 | 1417 |  | 0 | 250 | 1167 | 0 |
|  | в т.ч. АК "АЛРОСА" | 9354 | 7927 | 1,99 | 0 | 1410 | 6394 | 123 | 5377 | 2,10 | 0 | 960 | 4294 | 123 | 2550 | 1,80 | 0 | 450 | 2100 | 0 |
|  |  |  | 3976 |  | 0 | 672 | 3266 | 38 | 2559 |  | 0 | 422 | 2099 | 38 | 1417 |  | 0 | 250 | 1167 | 0 |
| 2.1 | Капитальный ремонт | 1310 | 1110 | 3,21 | 0 | 455 | 532 | 123 | 1110 | 3,21 | 0 | 455 | 532 | 123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 346 |  | 0 | 142 | 166 | 38 | 346 |  | 0 | 142 | 166 | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. | ПУ АДТ АК "АЛРОСА" | 1310 | 1110 | 3,21 | 0 | 455 | 532 | 123 | 1110 | 3,21 | 0 | 455 | 532 | 123 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 346 |  | 0 | 142 | 166 | 38 | 346 |  | 0 | 142 | 166 | 38 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Текущий ремонт | 8044 | 6817 | 1,88 | 0 | 955 | 5862 | 0 | 4267 | 1,93 | 0 | 505 | 3762 | 0 | 2550 | 1,80 | 0 | 450 | 2100 | 0 |
|  |  |  | 3630 |  | 0 | 530 | 3100 | 0 | 2213 |  | 0 | 280 | 1933 | 0 | 1417 |  | 0 | 250 | 1167 | 0 |
| в т.ч. | ЛО УМТС АК "АЛРОСА" | 7218 | 6117 | 1,80 |  | 955 | 5162 |  | 3567 | 1,80 |  | 505 | 3062 |  | 2550 | 1,80 |  | 450 | 2100 |  |
|  |  |  | 3397 |  |  | 530 | 2867 |  | 1980 |  |  | 280 | 1700 |  | 1417 |  |  | 250 | 1167 |  |
|  | Мирнинское авиапредприятие | 826 | 700 | 3,00 |  |  | 700 |  | 700 | 3,00 |  | 0 | 700 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Аэропорт г.Ленска |  | 233 |  |  |  | 233 |  | 233 |  |  | 0 | 233 |  | 0 |  |  |  |  |  |

| РАЗДЕЛ № 3. |
| --- |
| Выполнение производственной программы по видам выполняемых работ |
| по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2008 год. |
| № п/п | Виды деятельности | Факт | 2008 г. | 2008г/ |
|  |  | 2007 г. | План | Факт | откл.(+,-) | откл. % | 2007г.,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основной вид деятельности | 307643 | 335178 | 385850 | 161216 | 115,1 | 125,4 |
| 1.1. | СМР генподряд - всего | 307643 | 255279 | 335340 | 80061 | 131,4 | 109,0 |
|  | в т. ч. - кап.строительство, тыс. руб. | 300366 | 247352 | 328507 | 81155 | 132,8 | 109,4 |
|  | - ремонтные работы, тыс. руб. | 7277 | 7927 | 6833 | -1094 | 86,2 | 93,9 |
| 1.2. | Оборудование |  | 79899 | 50510 | -29389 | 63,2 |  |
| 2. | Другие виды деятельности | 21315 | 33916 | 70830 | 36914 | 208,8 | 332,3 |
|  | в т.ч. - промышленность, тыс. руб. | 16673 | 30401 | 63319 | 32918 | 208,3 | 379,8 |
|  | - услуги автотранспорта, тыс. руб. | 1027 | 697 | 1380 | 683 | 198,0 | 134,4 |
|  | - услуги механизмов, тыс. руб. | 1245 | 552 | 3043 | 2491 | 551,3 | 244,4 |
|  | - теплоэнергия, тыс. руб. | 1538 | 2074 | 2253 | 179 | 108,6 | 146,5 |
|  | - услуги, тыс. руб. | 832 | 192 | 835 | 643 | 434,9 | 100,4 |
|  | ИТОГО: | 328958 | 369094 | 456680 | 87586 | 123,7 | 138,8 |

| 3.1.Выполнение плана производства работ и услуг за 2008 год |
| --- |
| по ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" |
|  |  | Генподряд | Собственные силы | Субподряд |
|  |  | Утвержден. план ПХД на 2008г. | Фактическое выполнение плана | Отклонение | Утвержден. план ПХД на 2008г. | Фактическое выполнение плана | % вып | Утвержден. план ПХД на 2008г. | Фактическое выполнение плана | % вып |
| №№ | Наименование | Ст-ть | Ст-ть | Индекс | Ст-ть | Индекс | сумма | % | Ст-ть | Индекс | Ст-ть | Индекс |  | Ст-ть | Индекс | Ст-ть | Индекс |  |
| п.п. | обьектов | с НДС | без НДС |  | без НДС |  |  | к плану | индекс | без НДС |  | без НДС |  |  | без НДС |  | без НДС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Стоимость работ и услуг - всего: | 435531 | 369094 |  | 456680 |  | 87586 | 123,7 |  | 278899 |  | 383354 |  | 137,5 | 90195 |  | 73326 |  | 81,3 |
|  | в том числе: | 395510 | 335178 | 2,96 | 385850 | 2,71 | 50672 | 115,12 | 91,6 | 244983 | 3,83 | 312524 | 2,82 | 127,6 | 90195 | 1,83 | 73326 | 2,33 | 81,3 |
| I | по основному виду деятельности |  | 113230 |  | 142238 |  |  |  |  | 63992 |  | 110742 |  |  | 49238 |  | 31497 |  |  |
| 1. | ПРОГРАММА СМР | 301229 | 255279 | 2,25 | 335340 | 2,36 | 80061 | 131,36 | 104,6 | 165084 | 2,58 | 265453 | 2,40 | 160,8 | 90195 | 1,83 | 69887 | 2,22 | 77,5 |
|  |  |  | 113230 |  | 142238 |  |  |  |  | 63992 |  | 110742 |  |  | 49238 |  | 31497 |  |  |
| 1.1. | Капстроительство | 291875 | 247352 | 2,26 | 328507 | 2,37 | 81155 | 132,81 | 104,6 | 159707 | 2,60 | 262556 | 2,40 | 164,4 | 87645 | 1,83 | 65951 | 2,25 | 75,2 |
|  |  |  | 109254 |  | 138750 |  |  |  |  | 61433 |  | 109375 |  |  | 47821 |  | 29376 |  |  |
|  | в том числе, АК "АЛРОСА" ЗАО | 191877 | 162608 | 2,36 | 121997 | 2,15 | -40611 | 75,03 | 91,3 | 92963 | 3,22 | 70017 | 2,14 | 75,3 | 69645 | 1,74 | 51980 | 2,17 | 74,6 |
|  |  |  | 68901 |  | 56621 |  |  |  |  | 28849 |  | 32710 |  |  | 40052 |  | 23911 |  |  |
| 1.1.1. | Ленское отделение УКСа | 191877 | 162608 | 2,36 | 121997 | 2,15 | -40611 | 75,03 | 91,3 | 92963 | 3,22 | 70017 | 2,14 | 75,3 | 69645 | 1,74 | 51980 | 2,17 | 74,6 |
|  | капвложения АК "АЛРОСА" |  | 68901 |  | 56621 |  |  |  |  | 28849 |  | 32710 |  |  | 40052 |  | 23911 |  |  |
|  | Производственное строительство | 160913 | 136367 | 2,36 | 121997 | 2,15 | -14370 | 89,46 | 91,3 | 74554 | 3,36 | 70017 | 2,14 | 93,9 | 61813 | 1,74 | 51980 | 2,17 | 84,1 |
|  |  |  | 57783 |  | 56621 |  |  |  |  | 22160 |  | 32710 |  |  | 35623 |  | 23911 |  |  |
| а) | Блок биологической очистки | 94668 | 80227 | 2,36 | 113140 | 2,17 | 32913 | 141,02 | 91,8 | 37021 | 4,19 | 66693 | 2,16 | 180,1 | 43206 | 1,72 | 46447 | 2,18 | 107,5 |
|  | в г.Ленске. |  | 33994 |  | 52195 |  |  |  |  | 8833 |  | 30889 |  |  | 25161 |  | 21306 |  |  |
| б) | Реконструкция водозаборного сооружения | 37766 | 32005 | 2,36 |  |  | -32005 | 0,00 | 0,0 | 21097 | 2,94 |  |  |  | 10908 | 1,71 |  |  |  |
|  | "Стакан" с инфильтрационным забором |  | 13562 |  |  |  |  |  |  | 7182 |  |  |  |  | 6380 |  |  |  |  |
| в) | Склад цементного клинкера в г.Ленске | 28044 | 23766 | 2,36 |  |  | -23766 | 0,00 | 0,0 | 16067 | 2,68 |  |  |  | 7699 | 1,89 |  |  |  |
|  |  |  | 10071 |  |  |  |  |  |  | 5989 |  |  |  |  | 4082 |  |  |  |  |
| г) | Работы по ранее введенным | 435 | 369 | 2,37 | 1359 | 1,80 | 990 | 368,29 | 76,1 | 369 | 2,37 | 1122 | 1,80 | 304,1 |  |  | 237 | 1,80 |  |
|  | объектам (сезонного хар-ра) |  | 156 |  | 755 |  |  |  |  | 156 |  | 623 |  |  |  |  | 132 |  |  |
| д) | Внеплощадочные сети ТВС ББО |  |  |  | 7498 | 2,04 | 7498 |  |  |  |  | 2202 | 1,84 |  |  |  | 5296 | 2,14 |  |
|  |  |  |  |  | 3671 |  |  |  |  |  |  | 1198 |  |  |  |  | 2473 |  |  |
|  | Непроизводственное строительство | 30964 | 26241 | 2,36 | 0 | 0,00 | -26241 | 0,00 | 0,0 | 18409 | 2,75 | 0 | 0,00 |  | 7832 | 1,77 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | 11118 |  | 0 |  |  |  |  | 6689 |  | 0 |  |  | 4429 |  | 0 |  |  |
| а) | Водоснабжение м/р "АЛРОСА" | 30964 | 26241 | 2,36 |  |  | -26241 | 0,00 | 0,0 | 18409 | 2,75 | 0 | 0,00 |  | 7832 | 1,77 | 0 | 0,00 |  |
|  | (бурение водозаборных скважин) |  | 11118 |  |  |  |  |  |  | 6689 |  | 0 |  |  | 4429 |  | 0 |  |  |
| 1.1.2. | в том числе, сторонние заказчики | 99998 | 84744 | 2,10 | 206510 | 2,51 | 121766 | 243,69 | 119,7 | 66744 | 2,05 | 192539 | 2,51 | 288,5 | 18000 | 2,32 | 13971 | 2,56 | 77,6 |
|  |  |  | 40353 |  | 82129 |  |  |  |  | 32584 |  | 76665 |  |  | 7769 |  | 5465 |  |  |
| а) | ГУ "ИД по ЛПП и ОВР" РС(Я) | 99998 | 84744 | 2,10 | 151454 | 2,52 | 66710 | 178,72 | 120,2 | 66744 | 2,05 | 140266 | 2,52 | 210,2 | 18000 | 2,32 | 11188 | 2,55 | 62,2 |
|  | Инженерная защита от паводковых вод |  | 40353 |  | 59987 |  |  |  |  | 32584 |  | 55593 |  |  | 7769 |  | 4394 |  |  |
| б) | ООО "Востокнефтепровод" |  |  |  | 48662 | 2,48 | 48662 |  |  |  |  | 48031 | 2,48 |  |  |  | 631 | 3,00 |  |
|  | ЛЭС г.Ленск |  |  |  | 19585 |  |  |  |  |  |  | 19375 |  |  |  |  | 210 |  |  |
| в) | ОАО "Строитель" |  |  |  | 5546 | 2,50 | 5546 |  |  |  |  | 3394 | 2,50 |  |  |  | 2152 | 2,50 |  |
|  | Здание РНУ |  |  |  | 2218 |  |  |  |  |  |  | 1358 |  |  |  |  | 861 |  |  |
| г) | ООО "Тосоголоох" |  |  |  | 848 | 2,50 | 848 |  |  |  |  | 848 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом природы |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  | 339 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонтные работы | 9354 | 7927 | 1,99 | 6833 | 1,96 | -1094 | 86,20 | 98,3 | 5377 | 2,10 | 2897 | 2,12 | 53,9 | 2550 | 1,80 | 3936 | 1,86 | 154,4 |
|  | в том числе: |  | 3976 |  | 3488 |  |  |  |  | 2559 |  | 1367 |  |  | 1417 |  | 2121 |  |  |
|  | в том числе, АК "АЛРОСА" ЗАО | 9354 | 7927 | 1,99 | 6124 | 1,96 | -1803 | 77,25 | 98,1 | 5377 | 2,10 | 2188 | 2,17 | 40,7 | 2550 | 1,80 | 3936 | 1,86 | 154,4 |
|  |  |  | 3976 |  | 3130 |  |  |  |  | 2559 |  | 1009 |  |  | 1417 |  | 2121 |  |  |
| 2.1. | ПУ АДТ АК "АЛРОСА" | 1310 | 1110 | 3,21 |  |  | -1110 | 0,00 | 0,0 | 1110 | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 346 |  |  |  |  |  |  | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ЛО УМТС АК "АЛРОСА" | 7218 | 6117 | 1,80 | 732 | 4,36 | -5385 | 11,97 | 242,0 | 3567 | 1,80 | 732 | 4,36 | 20,5 | 2550 | 1,80 |  |  |  |
|  |  |  | 3397 |  | 168 |  |  |  |  | 1980 |  | 168 |  |  | 1417 |  |  |  |  |
| 2.3. | МАП АК "АЛРОСА" | 826 | 700 | 3,00 |  |  | -700 | 0,00 | 0,0 | 700 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад здания аэропорта г.Ленска |  | 233 |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ИП "Дахин" |  |  |  | 481 | 1,70 | 481 |  |  |  |  | 481 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пристрой к ресторану "Стрелец" |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | СТ "Алмазавтоматика" |  |  |  | 145 | 1,59 | 145 |  |  |  |  | 145 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство подземного кабельного канала |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | УЖКХ АК "АЛРОСА" |  |  |  | 246 | 2,00 | 246 |  |  |  |  | 246 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | УЖКХ АК "АЛРОСА" |  |  |  | 5001 | 1,82 | 5001 |  |  |  |  | 1065 | 1,70 |  |  |  | 3936 | 1,86 |  |
|  | Благоустройство ул.Ойунского |  |  |  | 2748 |  |  |  |  |  |  | 627 |  |  |  |  | 2121 |  |  |
| 2.8. | ООО "ЛП ЖХ" |  |  |  | 228 | 3,04 | 228 |  |  |  |  | 228 | 3,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ограждения ул.Набережная |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ | 94281 | 79899 |  | 50510 |  | -29389 | 63,22 |  | 79899 |  | 47071 |  | 46 | 0 |  | 3439 |  |  |
|  | - оборудование для ББО | 94281 | 79899 |  | 37104 |  | -42795 | 46,44 |  | 79899 |  | 37104 |  | 46,4 |  |  | 0 |  |  |
|  | -прочие затраты |  |  |  | 13406 |  | 13406 |  |  |  |  | 9967 |  |  |  |  | 3439 |  |  |
| III | Прочие виды деятельности | 40021 | 33916 |  | 70830 |  | 36914 | 208,84 |  | 33916 |  | 70830 |  | 208,8 | 0 |  | 0 |  |  |

## 3.2 Анализ выполнения программы по капитальному строительству и по Ремонтным работам.

### Капитальное строительство.

ЛО УКС АК «АЛРОСА» (ЗАО).

«Блок биологической очистки производительностью 20000 м3/сут» .Ленск.

Выполнение СМР по Генподряду составило 120638 тыс. руб. в ценах 2008года-150% к плану,из них собственными силами выполнено 68895 тыс.руб.

В 2008году проводились работы по АПК, Главному корпусу, противопожарным резервуарам, сбросному коллектору, энергокомплексу (ТП, блочно-модульной котельной, склад топлива с насосной, ДЭС), внеплощадочным сетям электроснабжения, внутриплощадочные сетям  электроснабжения, вне и внутриплощадочные сети ТВС.

Было закуплено и смонтировано оборудование по энергокомплексу и пожарным резервуарам на сумму 37104 тыс.руб.

Для выполнения специальных и общестроительных работ были заключены договора с субподрядными организациями:

АТМ УКС АК «АЛРОСА»- монтаж металлоконструкций ,монтаж  блочно-модульной котельной, ДЭС, оборудования склада топлива, оборудования противопожарных емкостей;

ООО «Ленскмонтаж»- выполнял работу по монтажу системы тепловодоснажения АПК,монтаж внеплощадочных сетей ТВС;

ООО «Сантехсервис»- проводил работы по монтажу внеплощадочных сетей ТВС;

АЭМ УКС АК «АЛРОСА»- Эл.монтажные работы по АПК, Эл.монтажные и пуконаладочные работы ТП ,монтаж внутри и внеплощадочных сетей электроснабжения.

ИП «Пестов»- Эл.монтажные работы по складу топлива,протипожарным резервуаром с насосной станцией.

Объекты обеспечены эл. энергией, водой, подготовлены материалы по  выполнению работ

Под технологию,подводящие и отводящие сети. Задачи выполнены.

В 2009г. Из-за снятия финансирования объект консервируется.

Ранее введенные объекты. Работы по гарантийным обязательствам.

Выполнено СМР по генподряду на сумму 1359 тыс. руб., что составило  368% от плана, из них собственными силами 1122 тыс.руб.

Гарантийные обязательства были отработаны по объекту ЛАРМ :

- благоустройство территории,

- отделка  складских помещений.

Для выполнения  работ по электромонтажу  приглашали АЭМ УКС АК«АЛРОСА»,

которые выполнили работы  на сумму 237 тыс.руб.

### Капитальный ремонт.

#### Подразделения  АК «АЛРОСА»(ЗАО)

Строительно- монтажные работы  по объектам компании составили :

- Генподряд выполнен на  сумму 6124 тыс.руб. при плане 9354 тыс. руб,что составило 65% от плана.Не довыполнение 35%.

Работы проводились по следующим объектам:

УМТС АК «АЛРОСА»

- бетонирование площадок №10,№27

УЖКХ АК «АЛРОСА»

- отделочные работы по ремонту подъезда; благоустройство сквера по ул.  Ойунского.

ООО «ЛПЖХ»

- ремонт парапета по ул. Набережная

ИП «Дахин»

- устройство монолитного железобетонного подземного этажа пристройки к кафе «Стрелец»

СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА»

- устройство подземного кабельного канала.

#### Исполнительная  дирекция по ЛПП и ОВР в РС(Я).

Объект: «Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске».

В 2008году выполнено строительно-монтажных работ по Генподряду на сумму 151454 тыс. руб. при плане 84744 тыс. руб., что составило 179%.

Инженерная защита  от паводковых вод в г. Ленске 1 этап:

- Отсыпка откосов и тела дамбы;

- Лесосвод и посев трав  на участке №1;

- На участке № 6- выполнены работы по устройству железобетонных откосов.

- На участке №3 -  построено водопропускное сооружение.

Параллельно со строительно-монтажными работами выполнялись отделочные работы на участках № 4, 5, 6 – по окраске и отделке парапетов.

На участках № 4, 5 – проводились работу по благоустройству

- Покрытие тротуаров топ-бетоном;

- Установка малых архитектурных форм .

На участке № 7 – проводились работы под автостоянку, бетонирование тротуаров и проездов.

Для выполнения работ также были привлечены субподрядные организации:

- ИП «ПестовС.А.»- выполнял электромонтажные работы наружного освещения

- ООО «Сибирский стандарт»- занимался выполнением работ по бетонировапнию откосов;

- ООО «Евродизайн»- занимался благоустройством.

Общая сумма работ по субподрядным организациям составила – 11188 тыс.руб.

Инженерная защита  от паводковых вод в г. Ленске 2 этап:

Участке № 7 – проводили работы формированию и укреплению откосов  песчано-гравийной смесью, щебнем и камнем.

В 2008 году планировался  ввод  в эксплуатацию по участкам из объемов работ 1 этапа, но было принято решение ввод перенести и сдавать в полном объеме  2009году.

#### ООО «Востокнефтепровод»

«ЛЭС г.Ленск».

Приняли участие в тендерных торгах для закупа подрядных работ по объектам ВСТО.

31.07.08г. заключили контракт с «Востокнефтепроводом2 на строительство «Линейно- эксплутационной станции «Ленск»» на сумму  413 млн. рублей.

В 2008 году силами ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» были проведены следующие работы:

- Очистка строительной площадки от металлолома и мусора.

- Расчистка территории от деревьев,

- Расчистка территории от леса подъездной дороги.

- Вертикальная планировка площадки и подъездной автодороги.

- Земляные работы: устройство котлованов под здания и сооружения;

- Устройство фундаментов зданий и сооружений (свайные ,сборные ж/б и монолитные;

- Устройство монолитных стен и перегородок;

- Устройство временного эл. снабжения и ограждения площадок;

- Устройство временных зданий и сооружений ( строительный городок).

За 2008год планировалось освоить 100млн. руб.Выполнили работы на 48.662 млн. руб.Что составило 48% от плана работ. Недовыполнение плана на 52%.

Здание РНУ ОАО «Строитель».

СМР составили 5546тыс. руб. Вне плановые работы  по 2008г.

Наше предприятие проводил работы  по благоустройству  территории здания РНУ:

- Декоративное ограждение территории здания РНУ

- Благоустройство территории. Устройство бетонных а/дорог проездов,тротуаров.

- Вертикальная планировка.

#### Сторонние организации.

В 2008 году было много заказов от сторонних организаций на изготовление сборных железобетонных конструкций.   Предприятие  занималось изготовлением  железо-

бетонных фундаментов разной формы, ж/б плитами, колодцами. Занималось изготовлением  ж/б подушек под опоры освещения. Общая сумма работ составила 70830 тыс. руб.,что составляет 177% от плана.

В декабре  месяце были подготовлены котлованы по объектам

- Здание Телецентра

- Дом природы.

Наше предприятие занималось производством  и реализацией  инертных материалов (щебня,  отсева).

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Работа выполнена по всем договорам без замечаний.

# РАЗДЕЛ № 4.

# Состав  и  структура  предприятия.

## 4.1. Состав  ОАО  "АЛРОСА – Ленскстрой».

ОАО "АЛРОСА – Ленскстрой" создано решением Наблюдательного Совета АК "АЛМАЗЫ РОССИИ – Саха", Протоколом № 23 от 23.05.1997г. с уставным капиталом – 15214,8 тыс. руб.

ОАО "АЛРОСА – Ленскстрой" в 2008 году имело в своем составе 10 структурных подразделений, выполняющих конкретные производственные функции.

1. Строительный участок СУ - 1.  Ведет производство работ на объектах промышленного строительства. Основными строительными объектами СУ 1 являлись: «Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска», «Блок биологической очистки в г. Ленске», «Реконструкция Ленских АРМ»,  «ЛЭС г.Ленск».

Среднесписочная численность участка  за год составила 49 человек.

2. Строительный участок СУ - 2. Осуществляет производство работ на объектах непромышленного строительства, текущий, капитальный и восстановительный  ремонт производственных объектов, жилых  зданий и сооружений. В состав строительного комплекса входят колерный цех, выпускающий шпатлевку, тертые краски, гашеную известь, а также цех доводки, работающий на выпуске столярных изделий, мелкого строительного инвентаря.   Основными строительными объектами СУ 2 являлись: «Блок биологической очистки в г. Ленске», «Реконструкция Ленских АРМ», объекты капитального и текущего ремонта.

Среднесписочная  численность участка за год  составила  42 человек.

3. Строительный участок СУ - 3. Выполняли работы на объекте «Блок биологической очистки в г. Ленске», «Реконструкция Ленских АРМ». В состав строительного комплекса входит цех изготовления металлоконструкций.

Среднесписочная численность участка за год  составила 3

5 человек.

4. Строительный участок  СУ- 4 – участок подсобного производства. В его распоряжении находятся: растворно-бетонный узел с 2-мя стационарными смесителями, карьер по добыче инертных, стационарная дробильная установка.

За 2008 год  бетонным узлом было выпущено 14786 м3 бетона и раствора. С карьеров для производства работ за год было добыто 118,536 тыс. м3  ПГС. Произведено на дробильной установке  щебня -  22,245 тыс. м3.

Среднесписочная численность за год составила  10 человек.

5. Механизировано–строительный участок УМЕХ. Среднесписочная численность механизированного комплекса составляет  57 человек. В составе парка  19 единиц дорожно-строительных машин и механизмов, 18  единиц транспортных средств  и средства малой механизации.

Механизмы используются как на объектах собственного производства, так и оказывают услуги сторонним организациям .

6.  ОТС  В составе предприятия  находится участок комплектации и материально – технического снабжения, занимающийся  сохранностью, переработкой, доставкой грузов на объекты предприятия.

Среднесписочная численность – 6 чел.

7.   АУП предприятия. Среднесписочная численность – 36 человека.

8. МОП - Для выполнения работ по содержанию служебных  помещений и  выполнения машинописных работ  в состав предприятия введен участок  МОП.

Среднесписочная численность – 9 человек.

9. Охрана   - Охрану строительных, производственных  и административных объектов осуществляет участок охраны.

Среднесписочная численность – 19 человек.

10. ТЭУ – тепло-энерго участок для обслуживания  и ремонта  инженерных сетей ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой", обслуживания и ремонта КАТ, обеспечения строительных площадок и объектов Общества теплом, водой, электроэнергией.

Среднесписочная численность -  18 человек.

На производственной базе предприятия имеется собственная котельная, обслуживающая мастерские, гаражи, административные помещения.

11. Участок ЖБИ. – для производства железобетонных изделий.

За 2008 год  произведено железобетонных изделий 5,4 тыс.м3 общего назначения.

Среднесписочная численность – 8 чел.

ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" осуществляет строительство объектов  промышленного назначения, капитальный и восстановительный  ремонты, реализацию продукции собственного производства и оказывает услуги строительного характера с плановым годовым объемом производства - 369094 тыс. руб. Фактический объем производства работ и услуг в текущих ценах составил -  456680  тыс. рублей, что 123,7% к плану.

| 4.2. Структура предприятия |
| --- |
| ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зам. генерального директора по снабжению |  | Зам. генерального директора по производству |  |  | Гл. механик |  |  | Бухгалтерия |  | Отделы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовый |
|  |  |  |  |  | Гл. технолог |  |  |  |  |  |  | Материальный |
|  | ОТС |  |  |  |  | Гл. диспетчер |  |  |  | Т. Б. |  |  | ПЭО |  | Отделы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОТиЗ |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-1 |  |  |  |  | Строй-лаборатория |  |  | ОК |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-2 |  |  |  |  | Геодезия |  |  | Юрисконсульт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-3 |  |  |  |  | Программист |  |  | Охрана |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СДО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | БРУС-15, ДСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СУ-10 пр-во ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3. Энергетическое хозяйство.

На балансе предприятия находится следующее электротехническое оборудование:

  - Котельная КАТ – 3,7 Ккал на жидком топливе.

  - Трансформаторные подстанции в количестве 4 шт. общей мощностью 1450 кВА.

  - Кабельные линии и воздушные линии электропередач, общей протяженностью 8,2 км.

Для обеспечения электроэнергией строительных объектов и подсобного производства 2008г. израсходовано 1651603 кВт/час. Расход электроэнергии на подсобное производство составил 1476534 кВт/час. Расход электроэнергии на СМР составил 175069 кВт/час.

Передача электроэнергии на сторону составила 214787 к Вт/час.

За отчетный период на котельной КАТ выработано 3616 Гкал и израсходовано 445,75 тонн нефти. Расход на собственные нужды составил 2956,74 Гкал. Реализовано сторонним организациям 659,32 Гкал.

При подготовке к отопительному сезону 2007-2008г. произведен ремонт котла № 2 с частичной заменой конвективной части, проведен ремонт теплообменников, частичный ремонт системы отопления в здании конторы ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой", произведена замена дымовой трубы с дымоходом.

Для здания управления ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  использована теплоэнергия от сетей ОК и ЖКХ АК «АЛРОСА» в количестве 333 Гкал. Отопление коттеджей ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  171 Гкал.

Система автоматизации в производстве составила незначительную часть. БРУМ-15 и КАТ работали в полуавтоматическом режиме. Связь между объектами осуществляется с помощью телефонов и переносных радиостанций «Гранит» FLINKO.

За отчетный период 2008 г. энерготехническое хозяйство предприятия находилось в удовлетворительном состоянии. Аварий нет.

Структура управления электрохозяйством ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой":

- Начальник ТЭУ = ответственный за энергохозяйство.

- Мастер – за эксплуатацию котельной на жидком топливе.

## 4.4. Анализ работы строительных машин и механизмов, автотранспортных средств.

Парк техники ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"в  2008 году состоял из 19  единиц дорожно-строительных машин и механизмов и 18 единиц транспортных средств, а также  средства малой механизации.

Средний износ дорожно-строительных машин и механизмов составляет 76%.

Средний износ автотранспортных средств соответственно 87%.

По дорожно-строительным механизмам 11 единиц с полным износом, это такие основные механизмы, как автокраны КС-4562 – 2 единицы и КАТО -30, экскаваторы ЭО-4224 и ЭО-2621, бульдозер Б-170 -2 единицы, фронтальные погрузчики ПК-6 – 2 единицы, буровая УРБ-2, трактор К-70.1

По автотранспорту 7 единиц с полным износом, такие как УРАЛ – 4320

( топливозаправщик), ПАЗ – 3205 ( автобус), УАЗ – 3303, УАЗ – 3741, УАЗ – 39629, ЗИЛ - 45085.

Содержание изношенных механизмов в рабочем состоянии требует соответственно больше материальных затрат.

В 2008 году на содержание техники в рабочем состоянии было израсходовано запасных частей и материалов на сумму 2584 тыс. руб.

В 2007 году было израсходовано 4267 тыс. руб.

В 2008 год не проводили закуп автошин на большегрузные механизмы и автотранспорт. Запасные части приобретались в основном по мере необходимости и сразу же уходили в оборот на ремонт техники, то есть на расходном складе резерв запасных частей минимальный.

Для выполнения ремонтных работ и проведения технических обследований техники на предприятии имеются службы и цеха:  механический ( металлообработки; сварочный цех; кузнечный; такелажный; медницкий; вулканизаторный цех; аккумуляторная и электроцех), укомплектованные соответствующим оборудованием и квалифицированными кадрами.

Для ремонта двигателей, топливной аппаратуры, сложных узлов и агрегатов привлекаются сторонние высококвалифицированные специалисты.

Основными механизмами и автотранспортом в 2008 г. отработано на строительных объектах Общества 19091 машино -часов, а также оказано услуг сторонним организациям в количестве 2938 часов.

Показатели годового режима работы основных  строительных машин и механизмов приведены в таблице:

| № п/п | Наименование парка механизмов, автотранспорта | Плановый режим работы в 2008г., м/час | Фактически отработано в 2008 г., м/час. | % факт. к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Автокраны КС-4562 | 2248 | 1092 | 48,6 |
| 2 | Автокран КС-35715 | 2248 | 1305 | 58,1 |
| 3 | Кран КАТО-30 | 2248 | 1940 | 86,3 |
| 4 | Бульдозер Б-170 | 3450 | 6340 | 183,7 |
| 5 | Трактор К-701 | 2229 | 1739 | 78,0 |
| 6 | Погрузчик фронтальный ПК-6 | 2249 | 2882 | 128,1 |
| 7 | Компрессор ПВ-10 | 1955 | 1612 | 82,5 |
| 8 | Экскаватор ЭО - 3323 | 510 | 503 | 98,6 |
| 9 | Буровая УРБ – 2А | 1220 | 409 | 66,0 |
| 10 | Бурильно-крановая БКМ-1501 | 610 | 279 | 68,0 |
| 11 | Автобетоносмесители СБ-92 | 2346 | 3928 | 167,4 |
|  | Итого по парку: | 21313 | 22029 | 103,3 |

По автокранам и буровым процент отработки низкий, так как простаивали из-за отсутствия объемов работ.

В 2008 году для выполнения строительно – монтажных работ привлекались сторонние механизмы и автотранспорт ( бульдозера, погрузчики, самосвалы).

В текущем 2009 году  назрела острая необходимость в частичном обновлении парка техники.

## 4.5.      Анализ выполненных работ  по компьютерной техники.

В 2008 году на предприятии производилось незначительное пополнение компьютерной техники.  Приобретались и внедрялись программные продукты. Осуществлялся ремонт и  техобслуживание оргтехники, как своими силами, так и с привлечением сторонних специалистов.

95% рабочих станций, имеющихся на предприятии, объедены в локальную сеть (рабочую группу), что позволяет оперативно обмениваться информацией между отделами, использовать общие ресурсы. Сотрудники имеют возможность по сети использовать  программный продукт «Стройконсультант». Осуществляется доступ к сети Интернет через ADSL-модем по выделенному каналу сотрудниками предприятия, согласно утвержденному списку. Активно используется служба электронной почты. У каждого отдела имеется свой электронный адрес в домене mail.ru . Это имеет большую эффективность в обмене и получении необходимой документации от заказчиков, поставщиков и прочих. Используются по мере необходимости ресурсы сети Интернет. В каждом отделе установлен сервер печати, что снижает дополнительные расходы на приобретение принтеров для каждого компьютера.

- В кабинете системного администратора  располагается серверное оборудование, осуществляется мониторинг работы сети предприятия, контроль безопасности и сохранности информационных баз, проводится ремонт и плановое обслуживание оргтехники.

- В отделе кадров при помощи компьютера выполняются работы по подготовке информации в пенсионный фонд: индивидуальные сведения, формы СЗВК и отчетной документации по формам установленным Законодательством РФ. Вводятся данные о принятых и уволенных работниках предприятия в программе «1С-камин» для расчета заработной платы, но не установлена программа для работы самого отдела, что значительно снижает производительность. В отделе была произведена плановая замена устаревшей техники на современную. В 2009 году планируется установка дополнительного автоматизированного рабочего места и приобретение программного продукта для  отдела кадров.

- В производственный отдел приобретены современные компьютеры, обновлены три рабочих места, теперь имеется возможность выполнять ресурсоемкие задачи в графических приложениях – проектные чертежи и схемы. Планируется приобретение нового многофункционального печатающего устройства и монитора.

- В сметно-договорном отделе установлена и поддерживается программа «БАРС-12.04» сетевого исполнения, доступ к сметной базе имеют работники производственного отдела согласно специфике своей работы.  В 2009 году планируется приобретение нового многофункционального печатающего устройства в отдел.

- Сайт предприятия, созданный на бесплатном сервере: http://lenskstroy.narod.ru,  также поддерживался в 2008г.

- В расчетной бухгалтерии произведена модернизация работы программного обеспечения, без замены оборудования, для ускорения обработки информации программы «1С – КАМИН». Используются программные продукты подготовки электронной отчетности «НДФЛ», «СБИС»,  используется табличный редактор «EXCEL». В бухгалтерии начато внедрение программного продукта «1С-Бухгалтерия» конфигурация «Подрядчик строительства», для чего привлечен сторонний специалист, планируется обучение своих кадров. А также есть необходимость подключить к системе отдел материального снабжения, а поскольку его местоположение удалено от офисного здания организации, необходимо приобретение дополнительного оборудования и прокладка или аренда прямого провода. Используется программа «Консультант-плюс» локальные версии для бухгалтера и для юриста, устанавливаются регулярные обновления информационных баз.

На предприятии все еще используется морально и технически устаревшая техника, которая часто выходит из строя, не позволяет устанавливать программное обеспечение современного уровня. Требуется полная замена таковой.

Необходима покупка и установка сетевого лицензированного продукта антивирусной защиты.

Программа технического перевооружения, заложенная на 2008 год, не выполнена в полном объёме. Поэтому все запланированные необходимые замены устаревшей техники, а также новые приобретения будут заложены в программу технического перевооружения на следующий год.

## 4. 6. Материально-техническое снабжение.

Материально-техническое снабжение ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» за отчетный период осуществлялось службой инженерной подготовки ПТО, занимающейся определением потребности в строительных материалах, инструменте, электротехнической продукции, оборудовании, горюче-смазочных материалов, металлопрокате, панелей и т.д., а также  формировании годовых, квартальных и месячных заявок на их поставку, а также отделом технического снабжения в обязанность которых входит отправка месячных заявок в УКС г. Мирного и  УМТС АК «АЛРОСА» и реализация выделенных УМТС АК «АЛРОСА» строительных материалов, металлопроката, горюче-смазочных материалов с Ленского  отделения УМТС  и других отделений УМТС находящихся в г.  Мирном, Удачном, Айхале, а также реализация железобетонных изделий, мелких блоков, керамзита полистерола и КСМ Мирнинского треста для строительства объектов АК « АЛРОСА» в г. Ленске и других объектах согласно титула УКС АК «АЛРОСА». В обязанность ОТС входит обеспечение правильной приемки всех поступающих грузов, их складирование, хранение, а также доставка на строящиеся объекты согласно лимитно-заборных карт составленных ПТО  и недельно-суточных заявок строительных участков ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" подаваемых еженедельно в ОТС.

В прошедшем 2008 году основную номенклатуру материалов ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  закупали сами. УМТС АК «АЛРОСА» была принята от нас заявка всего 10,0 млн. руб. частично цемент и металлопрокат.

В межнавигационный период по дополнительному закупу для строительства объектов ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  из городов Якутск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Челябинск, Москва и других городов были приобретены следующие материалы:

  - Арматура

  - Металлопрокат

  - Трубы

  - Металлосайдинг

  - Профнастил

  - Панели

  - Окна, двери

  - Кабельно-проводниковая продукция

  - Запасные части к краново-бульдозерной технике, автомобилям

  - Утеплитель

  - Спецодежда и средства защиты

  - Инструмент

  - Всевозможные клеи и шпаклевки

И другое.

ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» на годовую программу строительно-монтажных работ по капитальному строительству согласно ВПТС УКСа  г. Мирного заключает договора на поставку материально-технических ресурсов с УКС г. Мирного, а они  с УМТС АК «АЛРОСА»  от которых мы непосредственно получаем материально-технические ресурсы согласно их разнарядок в Ленском отделении УМТС и других отделениях УМТС компании, а также ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  заключает договора на переработку грузов с Усть-Кутским отделением УМТС и другими переработчиками в Усть-Куте например, «АЛРОСА-Терминал», в Ленске с ЛО УМТС, ПУ АДТ (перевозка автомобильным транспортом, переработка грузов в речном порту по навигации), а также судоходной компанией «АЛРОСА-Лена» и другими перевозчиками для перевозки грузов по реке из Усть-Кута, кроме договоров на капитальное строительство, заключаются договора на капитальный и текущий ремонт с подразделениями компании АК «АЛРОСА».  При недостаточных объемах производства заключаются договора со сторонними организациями. По договорам на капитальный и текущий ремонт согласно приказа президента компании АК «АЛРОСА» все материально-технические ресурсы для производства работ должен поставлять Заказчик, но это не делается. В этом случае ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  берет на себя обязательство обеспечение данных работ материалами самостоятельно, в чем непосредственно принимает участие ОТС и ПТО ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  т.е. обеспечивает их закуп, доставку в г. Ленск по навигации и автотранспортом по зимнику, осуществляет их хранение, переработку и выдачу на строящиеся объекты согласно заявок участков.

Основным поставщиком пилопродукции в 2008 году были «АЛРОСА-Леспром», «Алмазы-Анабара» и ЗАО «Юпитер».

Отсутствует полностью поставка УМТС АК «АЛРОСА» на РЭНовские нужды, все это мы закупаем сами.

На складах ОТС за отчетный период проводились выборочные инвентаризации, а также инвентаризации и передачи материальных ценностей при уходе в отпуск кладовщиков.

Материально-технических ресурсов на начало отчетного периода было в пределах 44577 тысяч руб., на конец года материальные остатки составили 60176 тыс. руб.

Увеличение остатков материально-технических ресурсов на конец 2008 года в размере 15599 тысяч руб. произошло из-за консервации объекта «ББО» на 2009 год АК «АЛРОСА».

Под строительство объекта «ББО» были закуплены материалы для выполнения работ в I, II квартале 2009 года чтобы хватило материальных ресурсов до наступления навигации.

По оборотной таре (контейнеры, поддоны) в течении данного  отчетного периода задолженности по Ленскому отделению УМТС не имели,  вся оборотная тара по Мирнинскому КСМ, также была возвращена в указанные сроки, что подтверждается актами сверок с данными предприятиями..

Предложения.

Чтобы все материально-технические ресурсы для капитального и текущего ремонта объектов АК «АЛРОСА» выделялись  напрямую в ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» через УМТС  или Заказчика.

| РАЗДЕЛ № 5. |
| --- |
| Смета затрат на производство и реализацию продукции ( работ, услуг ) |
| ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой" на 2008 г. |
|  |  | 2007 г | 2008г. | Факт 2008г. |
| № | Наименование | факт | План | Факт | откл. (+;-) | откл. % | к 2007 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | % |
| 1. | Материалы | 78702 | 145647 | 139098 | -6549 | 95,50 | 176,7 |
| 2. | Топливо | 10005 | 15467 | 16232 | 765 | 104,95 | 162,2 |
| 3. | Энергия | 3904 | 3899 | 5904 | 2005 | 151,42 | 151,2 |
|  | - э/энергия | 3216 | 3173 | 4429 | 1256 | 139,58 | 137,7 |
|  | - теплоэнергия | 457 | 479 | 738 | 259 | 154,07 | 161,5 |
|  | - вода | 231 | 247 | 737 | 490 | 298,38 |  |
| 4. | Услуги сторонних организаций | 138563 | 105100 | 159981 | 54881 | 152,22 | 115,5 |
| 5. | Амортизация | 2425 | 3244 | 3689 | 445 | 113,72 | 152,1 |
| 6. | Заработная плата | 66458 | 58692 | 101753 | 43061 | 173,37 | 153,1 |
| 7. | Единый социальный налог | 15428 | 14104 | 20819 | 6715 | 147,61 | 134,9 |
| 8. | Прочие расходы | 5499 | 7830 | 9355 | 1525 | 119,48 | 170,1 |
|  | Итого прямых затрат: | 320984 | 353983 | 456831 | 102848 | 129,05 | 142,3 |
| 9. | Налоги и платежи | 1301 | 600 | 1535 | 935 | 255,83 | 118,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на добычу полезных ископаемых | 849 | 333 | 843 | 510 | 253,15 | 99,3 |
|  | Водный налог | 2 | 4 | 2 | -2 | 50,00 | 100,0 |
|  | Экологический налог | 22 | 16 | 40 | 24 | 250,00 | 181,8 |
|  | Земельный налог | 181 |  | 390 | 390 |  | 215,5 |
|  | Транспортный налог | 247 | 244 | 260 | 16 | 106,56 | 105,3 |
|  | За пользование недрами | 0 | 3 | 0 | -3 | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО затрат: | 322285 | 354583 | 458366 | 103783 | 129,27 | 142,2 |
| 10. | Непроизводственные счета |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Изменение остатков расходов будущих периодов | 255 | 37 | 3751 | 3714 | 10137,84 | 1471,0 |
| 12. | Изменение остатков незавершенного производства |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изменение остатков резервов предстоящих платежей |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Содержание заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная |  |  |  |  |  |  |
|  | себестоимость-всего | 322030 | 354546 | 454615 | 100069 | 128,22 | 141,2 |

| Расшифровка к смете затрат. |
| --- |
| Наименование показателей | Факт | 2008 | факт 2008г. к 2007г., % |
|  | 2007 | План | Факт | откл. (+;-) | откл. , % |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего | 322285 | 354583 | 458366 | 103783 | 129,27 | 142,22 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материальные затраты | 228477 | 266527 | 315351 | 48824 | 118,32 | 138,02 |
| в том числе сырье и материалы | 78702 | 145647 | 139098 | -6549 | 95,50 | 176,74 |
| Плата за использованное природное сырье | 231 | 247 | 737 | 490 | 298,38 | 319,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - плата за воду, забираемую из водохозяйственных систем | 231 | 247 | 737 | 490 | 298,38 | 319,05 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями | 135866 | 101514 | 154117 | 52603 | 151,82 | 113,43 |
| иэ них: |  |  |  |  |  |  |
| - прочие работы, услуги | 43243 | 11319 | 80791 | 69472 | 713,76 | 186,83 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| промышленного характера | 261 | 250 | 2590 | 2340 | 1036,00 | 992,34 |
| производственного характера | 21714 | 2493 | 48457 | 45964 | 1943,72 | 223,16 |
| транспортные услуги | 21268 | 8576 | 29744 | 21168 | 346,83 | 139,85 |
| - строительного характера | 92623 | 90195 | 73326 | -16869 | 81,30 | 79,17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - капстроительство | 92076 | 87645 | 72133 | -15512 | 82,30 | 78,34 |
| - ремонтные работы | 547 | 2550 | 1193 | -1357 |  | 218,10 |
| Топливо | 10005 | 15467 | 16232 | 765 | 104,95 | 162,24 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - продукты нефтепереработки | 7561 | 12120 | 12962 | 842 | 106,95 | 171,43 |
| - нефть | 2444 | 3347 | 3270 | -77 | 97,70 | 133,80 |
| - уголь |  |  |  |  |  |  |
| Энергия | 3673 | 3652 | 5167 | 1515 | 141,48 | 140,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - электрическая энергия | 3216 | 3173 | 4429 | 1256 | 139,58 | 137,72 |
| - тепловая энергия | 457 | 479 | 738 | 259 | 154,07 | 161,49 |
| Затраты на оплату труда | 66458 | 58692 | 101753 | 43061 | 173,37 | 153,11 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| оплата учебных отпусков | 249 | 261 | 396 | 135 | 151,72 | 159,04 |
| Единый социальный налог | 15428 | 14104 | 20819 | 6715 | 147,61 | 134,94 |
| Амортизация основных фондов | 2425 | 3244 | 3689 | 445 | 113,72 | 152,12 |
| Прочие затраты | 6656,1 | 9011 | 12059 | 3048 | 133,83 | 181,17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - износ по нематериальным активам |  |  |  |  |  |  |
| - арендная плата | 1839 | 3809 | 2885 | -924 | 75,74 | 156,88 |
| - вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения |  |  |  |  |  |  |
| - обязательные страховые платежи | 757 | 800 | 1034 | 234 | 129,25 | 136,59 |
| - добровольные страховые платежи | 41 | 4 | 699 | 695 | 17475,0 | 1704,88 |
| - представительские расходы | 21 | 180 | 42 | -138 | 23,33 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Наименование показателей | Факт | 2008 г. | факт 2008г. к 2007г., % |
|  | 2007 Г. | План | Факт | откл. (+;-) | откл. , % |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - суточные и подъемные | 0 | 32 | 0 | -32 | 0,00 |  |
| - налоги, включаемые в себестоимость продукции | 1301 | 600 | 1535 | 922 | 255,83 | 117,98 |
| арендная плата за землю |  |  |  |  |  |  |
| плата за загрязнение окружающей среды | 22 | 16 | 40 | 24 | 250,00 | 181,82 |
| налог на добычу полезных ископаемых | 849 | 333 | 843 | 510 | 253,15 | 99,29 |
| плата за пользование водными объектами | 2 | 4 | 2 | -2 | 50,00 | 100,00 |
| земельный налог | 181 |  | 390 | 390 |  | 215,47 |
| на пользование недрами | 0,1 | 3 |  | -3 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | 247 | 244 | 260 | 16 | 106,56 | 105,26 |
| - услуги сторонних организаций | 2697 | 3586 | 5864 | 2278 | 163,52 | 217,43 |
| их них: |  |  |  |  |  |  |
| - связи | 625 | 760 | 913 | 153 | 120,13 | 146,08 |
| - информационно-вычислительное обслуживание | 1 | 321 | 157 | -164 | 48,91 | 15700,00 |
| - вневедомственной охраны | 73 | 77 | 1090 | 1013 | 1415,58 | 1493,15 |
| - рекламных агенств и аудиторских организаций | 695 | 587 | 339 | -248 | 57,75 | 48,78 |
| - пассажирского транспорта | 36 | 370 | 227 | -143 | 61,35 | 630,56 |
| - ТБ | 41 | 450 |  | -450 | 0,00 | 0,00 |
| - коммунального хозяйства | 632 | 579 | 2296 | 1717 | 396,55 | 363,29 |
| - услуги нотариальных и юридических контор |  |  | 10 | 10 |  |  |
| - образования | 593 | 301 | 699 | 398 | 232,23 | 117,88 |
| - здравоохранения | 0 | 100 | 88 | -12 | 88,00 |  |
| - геодезической и гидрометеорологичеких служб. |  |  | 1 | 1 |  |  |
| - оплата работ по лицензированию | 1 | 41 | 44 | 3 |  |  |
| другие затраты (расшифровать) | 2841 | 3005 | 4695 | 1690 | 156,24 | 165,26 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - изготовление бланков |  | 97 |  |  |  |  |
| - оплата работ по сертификации | 4 | 97 | 3 | -94 | 3,09 | 75,00 |
| - изготовление ПСД | 703 |  | 951 | 951 |  | 135,28 |
| - отвод земли | 55 |  | 77 | 77 |  | 140,00 |
| - содержание технадзора |  | 1016 |  |  |  |  |
| - госповерка, колибровка,дозиметр.контроль измерительных приборов и метролог.контроль | 32 | 30 | 44 | 14 | 146,67 | 137,50 |
|  | - услуги по техосмотру | 13 | 18 | 12 | -6 | 66,67 | 92,31 |
| - информационное обслуживание | 81 | 31 | 75 | 44 |  | 92,59 |
| - периодическая печать и техническая литература | 104 | 192 | 110 | -82 | 57,29 | 105,77 |
| - выплаты социального характера | 1849 | 1524 | 3423 | 1899 | 224,61 | 185,13 |

# Раздел № 6.

## Себестоимость продукции (работ, услуг).

По итогам работы за 2008 год  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  имеет балансовую прибыль                               1380 тыс. руб., прибыль от реализации продукции –  2065 тыс. руб.

## Анализ себестоимости СМР

по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" за 2008 год

| Статьи затрат | Ст-ть СМР, тыс.руб. | Себестоимость, тыс.руб. | + экономия - перерасход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Прямые затраты - всего | 246511 | 261146 | -14635 |
| В том числе: |  |  |  |
| - материалы | 190290 | 179337 | +10953 |
| - основная з/плата рабочих | 30288 | 33432 | -3144 |
| - эксплуатация машин и механизмов | 25933 | 48377 | -22444 |
| 1.2. Накладные расходы | 46588 | 66901 | -20313 |
| 1.3. Плановые накопления | 19425 |  | +19425 |
| Всего объем работ | 312524 | 328047 | -15523 |

Плановая прибыль от реализации СМР  -  19425 т. руб., фактически убытки от реализации СМР – 15523 тыс. руб.

## Причины невыполнения плана по прибыли:

1. Капстроительство.

1.1  ЛО УКС АК «АЛРОСА»

За 2008 год по объектам ЛО УКС выполнено работ на сумму 117089 тыс. рублей. Себестоимость работ составила – 135716 тыс. рублей. Убытки по объектам ЛО УКС составили 18627 тыс.рублей. Значительное увеличение себестоимости выполненных работ произошло по объекту «Блок биологической очистки в г. Ленск» - убытки составили 15247 тыс.руб.

Причина:

Из-за отсутствия разрешительных документов, экспертизы проекта, были приостановлены работы по объекту до июня месяца. В течение первого полугодия велись работы не в полном объеме, произошел простой техники, трудовых ресурсов. Неоднократные внесения изменений в проект, привели к дополнительным затратам. Из-за отсутствия решения по замене привязки фундаментов «Энергокомплекса» были выполнены работы, которые переделывались без оплаты. Дополнительные затраты понесли по бурению  скважин под опоры ограждения. Затраты превысили нормативные в три раза. Стройплощадка была отведена на бывшей свалке металлолома, что затрудняло ведение работ.

- «Работы по гарантийным обязательствам АРМ» - убытки в сумме 1032 тыс.руб.

Причина:

При производстве земляных  работ по выемке грунта под септик  был произведен обрыв кабеля. Восстановительные работы произведены за свой счет.

- «Внеплощадочные сети ББО» - прибыль в сумме 724 тыс.руб.

- затраты по ранее введенным объектам, согласно гарантийных обязательств, составили 3072 тыс. рублей.

1.2. ГУ ИД по ЛПП и ОВР.

По заказчику ГУ ИД по ЛПП и ОВР велись работы по объекту «Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска».

Собственными силами выполнено работ на сумму 140357 тыс. рублей. Себестоимость работ составила – 129692 тыс.рублей . Прибыль составила 10665 тыс. рублей. По объекту выполнена плановая прибыль на 113%.

1.3.ООО «Строитель». Объект « Благоустройство здания РНУ в г.Ленск»

По объекту выполнено работ на сумму 3394 тыс.рублей. Себестоимость работ составила 5130 тыс. рублей. Результат убытки в сумме – 1736 тыс.рублей.

Причина: Не приняты заказчиком  к оплате работы в сумме 2047 тыс.рублей.

1.4.ООО «Востокнефтепровод» Объект «ЛЭС г.Ленск»

По объекту выполнено работ собственными силами в сумме 48031 тыс. рублей. Себестоимость работ составила – 54402 тыс. рублей. Убытки в сумме 6371 тыс. рублей.

Причина: Низкая организация производства работ. Из-за отдаленности объекта и ведения работ в зимний период увеличились затраты по перебазировке техники и по необходимостью прогрева техники в неурочное время.

1.5.ООО «Волгаэнергострой» Антенная мачта.

По объекту начаты работы в декабре. Заказчиком выполненные работы не приняты к оплате, ввиду не подписания контракта 2008 годом. Затраты составили 240 тыс.рублей.

- Ремонтные работы.

За 2008 год выполнены ремонтные работы собственными силами в сумме – 2092 тыс. рублей. Себестоимость работ составила1204. Прибыль  составила 888 тыс.руб.

## Анализ себестоимости работ по статьям затрат.

1. Экономия по статье «материалы» составила 10953 тыс.руб. Объясняется децентрализованным закупом, заключением договоров, согласно тендерных торгов, с более дешевыми поставщиками материалов и услуг, при котором  значительно снижаются издержки на внешний транспорт. Доставка материалов производится в летний период водным транспортом. В результате стоимость материалов ниже по сравнению с  УМТС АК «АЛРОСА».

- По статье «Заработная плата» перерасход составил 3144 тыс.руб. Объясняется  дополнительными выплатами ввиду изменения режима работ на сумму 2663 тыс.руб., в т. ч по видам оплат: ночные – 841 тыс. руб., работа в выходные дни – 1376 тыс. руб., сверхурочные – 447 тыс.руб. Во втором полугодии 2008 года предприятие перешло на двухсменный режим работы, чтобы выполнить плановый объем СМР в срок и в полном объеме. Заключение договора с ГУ ИД по ЛПП и ОВР в 3-ем квартале по объекту «Инженерной защите от паводковых вод г. Ленска» и приостановление работы на объекте «Блок биологической очистки в г. Ленске» из-за отсутствия разрешения на производство работ. Больший объем строительно-монтажных работ пришелся на 3 и 4 квартал года . Заказчиком дополнительно данные затраты не компенсированы.

3. Практически по всем объектам  фактические затраты  по статье «Механизмы» превысили нормативные. Неэффективное использование техники и низкая организация работ, высокие технологические простои техники, выше нормативных, повлекли за собой удорожание себестоимости на 22444  тыс.руб.

4. По статье «Накладные расходы» перерасход составил 20313 тыс. руб. При плановых затратах  на 2008 год в сумме 60065 тыс.рублей фактические затраты составили 76141 тыс.рублей, увеличением  условно-постоянных  затрат на 23,2% .

# Раздел № 7.

# Финансовое состояние.

## 7.1. Основные фонды.

| Группы | Баланс. ст-ть на 1.01.07 | Износ на 1.01.07 | % износа | Баланс. ст-ть на 1.01.08 | Износ на 1.01.08 | % износа | Баланс. ст-ть на 1.01.09 | Износ на 1.01.09 | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | 3119 | 1890 | 60 | 7110 | 2022 | 28 | 10424 | 2609 | 25 |
| Сооружения | 2052 | 1099 | 53,5 | 2052 | 1181 | 58 | 2052 | 1259 | 61 |
| Раб. машин и оборуд. | 17627 | 12199 | 69,2 | 18208 | 13826 | 76 | 18905 | 15552 | 82 |
| Транспорт | 6816 | 5353 | 78,5 | 6641 | 5766 | 87,0 | 8212 | 5127 | 62 |
| Произв. инвентарь | 288 | 288 | 100 | 288 | 288 | 100 | 288 | 288 | 100 |
| Всего: | 29902 | 20912 | 70 | 34299 | 23083 | 67 | 39881 | 24835 | 62 |

Обновление основных фондов

| Группы | Баланс ст-ть 1.01.07 | Поступило | % обновления | Выбыло | % выбытия | Баланс ст-ть 1.01.08 | Поступило | % обновления | Выбыло | % выбытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | 3119 | 3991 | 128 |  |  | 7110 | 3314 | 47 |  |  |
| Сооружения | 2052 |  |  |  |  | 2052 |  |  |  |  |
| Раб. машин и оборуд. | 17627 | 932 | 5 | 352 | 2 | 18208 | 1087 | 6 | 390 | 2 |
| Транспорт | 6816 |  |  | 175 | 2,6 | 6641 | 3362 | 50 | 1791 | 27 |
| Произв. инвентарь | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| Всего: | 29902 | 4923 | 16 | 527 | 1,8 | 34299 | 7763 | 23 | 2181 | 6,4 |

## 7.2. Анализ финансового состояния.

В отчетном периоде наблюдалось относительно устойчивое финансовое состояние предприятия. Расчеты с Заказчиками производились перечислением средств на расчетный счет, а также взаимозачетами.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1.01.2008 г. составляет 35716 т. руб., в том числе просроченная – 26394 т. руб.

Кредиторская задолженность поставщикам составляет на 1.01.2008 г.  74863 т. руб., в том числе просроченная – 12899 т. руб.

Задолженность по заработной плате составляет 4600 т. руб.

Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса

| Актив баланса | На начало периода | На конец периода | Отклонение, т. руб. | Темп рост. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т. руб | % к итогу | т.руб. | % к итогу |  |  |
| 1. Имущество всего | 116031 |  | 225486 |  | 109455 | 48,5 |
| 1.1. Иммобилизованные активы | 22615 | 19,5 | 26466 | 11,7 | 3851 | 14,6 |
| 1.2. Оборотные активы | 93416 | 80,5 | 199020 | 88,3 | 105604 | 53,06 |
| 1.2.1. Запасы | 47744 | 41 | 67094 | 30 | 19350 | 28,8 |
| 1.2.2. НДС по приобр. ценностям |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Дебиторская задолженность | 35716 | 31 | 128687 | 57 | 92927 | 72,2 |
| 1.2.4. Денежные средства и прочие | 9956 | 8,6 | 3239 | 1,4 | -6717 | -207,4 |
| 1.3. Убытки и использование прибыли | 21151 | 18 | 19386 | 8,6 | -1765 | -9,1 |

Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса

| Источники средств | На начало периода | На конец периода | Отклоне-ние, т. руб. | Удель-ный вес изм. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т. руб | уд. вес | т. руб. | уд. вес |  |  |
| 1. Всего источников | 116031 |  | 225486 |  | 109455 | 48,5 |
| 1.1. Собственные (раздел IV баланса) | 40099 | 35 | 38214 | 17 | -1885 | -4,9 |
| 1.1.1. Уставной капитал | 15215 | 13 | 15215 | 6,7 |  |  |
| 1.1.2. Добавочный капитал | 1294 | 1,1 | 1174 | 0,5 | -120 | -10,2 |
| 1.1.3. Резервные фонды по законод. | 2439 | 2,1 | 2439 | 1,1 |  |  |
| 1.1.4. Фонд накопления |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Фонд социальной сферы | 18591 | 16 | 18006 | 8 | -585 | -3,25 |
| 1.1.6. Целевые финансирования и пос. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Нераспр. прибыль прошлых лет |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Нераспр. прибыль отчетного года | 2560 | 2,2 | 1380 | 0,6 | -1180 | -85,5 |
| 2.1. Заемные | 75932 | 65,4 | 187272 | 83 | 111340 | 59,5 |
| 2.1.1. Долгосрочные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Долгосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. Долгосрочные займы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. Прочие долгоср. пассивы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Краткоср. финансовые обязательства | 75932 | 65 | 187272 | 83 | 111340 | 59,5 |
| 2.2.1. Краткосрочные кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Краткосрочные займы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Кредиторская задолженность | 74863 | 64 | 185852 | 82 | 110989 | 59,7 |
| Прочие | 1069 | 1 | 1420 | 1 | 351 | 24,7 |

Анализ состояния запасов и затрат

| Запасы и затраты | Абсолютные величины | Удельные веса | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на нач. года | на конец года | на нач. года | на конец года | в абс. велич. | в удел. весах | в % к велич. на нач. года | в % к измен.общ. велич. запа-сов и затрат |
| Производственные запасы | 44577 | 60176 | 93 | 90 | +15599 | -3 | 135 | 32,3 |
| Незавершенное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы будущих периодов | 3167 | 6918 | 7 | 10 | 3751 | +3 | 218 | 7,9 |
| Готовая продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие запасы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая величина запасов и затрат | 47744 | 67094 | 100 | 100 | +19350 |  | 140,5 | 40,5 |

Аналитические коэффициенты

по ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  за 2004 г. – 2008 г.

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оценка активной части основных средств | 23869 | 24796 | 24443 | 24849 | 27117 |
| - доля активной части основн. Средств | 80,9% | 81,49% | 81,74% | 72% | 68% |
| - процент износа основн. средств | 57% | 64% | 70% | 67% | 62% |
| - процент обновления осн. средств | 1% | 4% | 5% | 14,35% | 23% |
| - процент выбытия основн. средств | 1% | 1% | 7% | 1,5% | 6,4% |
| 2. Оценка ликвидности |  |  |  |  |  |
| - величина собственных оборотных средств | 95706 | 66260 | 77215 | 93416 | 199020 |
| - коэффициент текущей ликвидности | 1,6 | 1,37 | 1,33 | 1,23 | 1,07 |
| - коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,079 | 0,13 | 0,017 |
| - доля оборотных средств в активах | 84,05% | 74,7% | 77,1% | 80,5% | 88,3% |
| - доля производственных запасов в текущих активах | 36,7% | 64,5% | 67,1% | 51,1% | 33,7% |
| - доля собственных оборотных средств в покрытии запасов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Оценка финансовой устойчивости |  |  |  |  |  |
| - коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности | 0,939 | 0,27 | 0,26 | 0,48 | 0,69 |
| 4. Оценка деловой активности |  |  |  |  |  |
| - производительность труда (в ценах 1991 г. за 2004 г., 2005 г.; в ценах 2001 г. за 2006 г.-2008 г.), тыс. руб. | 21,254 | 29,350 | 304,4 | 416,9 | 383,2 |
| - производительность труда (в текущих ценах), тыс. руб. |  | 518,67 | 646,5 | 824,2 | 1081,4 |
| - фондоотдача | 5,3 | 6,21 | 6,3 | 6,9 | 11,451 |
| - коэффициент оборачиваемости средств (в оборотах) | 2,01 | 3,3 | 2,82 | 2,81 | 2,37 |
| - коэффициент оборачиваемости средств (в днях) | 181,5 | 110,6 | 129,4 | 129,9 | 153,8 |
| - оборачиваемость производственных запасов (в оборотах) | 4,82 | 6,28 | 4,02 | 5,06 | 7,95 |
| - оборачиваемость производственных запасов (в днях) | 75,66 | 58,12 | 90,8 | 72,13 | 45,89 |
| - оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях) | 52,67 | 83,14 | 81,35 | 23,7 | 74,31 |
| - оборачиваемость кредиторской задолженности | 47,74 | 22,04 | 26 | 25,85 | 88,72 |
| - оборачиваемость собственного капитала | 3,7 | 4,81 | 4,84 | 5,9 | 11,66 |
| - оборачиваемость основного капитала | 9,26 | 11,2 | 11,3 | 14,32 | 27,87 |
| - коэффициент собственных и заемных средств к величине собственных средств | 1,45 | 1,37 | 1,5 | 1,89 | 1,07 |
| 5. Оценка рентабельности |  |  |  |  |  |
| - рентабельность реализованной продукции | 0,71 | 0,91 | 2,65 | 3 | 0,45 |
| - рентабельность основной деятельности | 0,08 | 0,2 | 2 | 0,7 | -4,73 |
| - коэффициент фондорентабельности | 11,57 | 6,34 | 1,82 | 1,62 | 7,29 |
| 6. Оценка положения на рынке ценных бумаг |  |  |  |  |  |
| - доход на акцию (руб.) | 3,14 | 0,68 | 6,79 | 5,08 | 0,0027 |
| - ценность акции (руб.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - рентабельность акции | 0,10 | 0,02 | 0,23 | 0,17 | 0,0001 |
| Дивидендный выход | - | - | - | - | - |

По состоянию на 1.01.09 г. изменения в структуре баланса характеризуются ниже приведенными данными:

| Наименование показателей | на 01.01.05 г. | на 01.01.06 г. | на 01.01.07 г. | на 01.01.08 г. | на 01.01.09 г. | отклонение + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура активов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внеоборотные активы | 18156 | 22467 | 22864 | 22615 | 26466 | +3851 |
| в % к итогу баланса | 15,94 | 25,18 | 22,84 | 19,5 | 11,7 | -7,8 |
| 2. Оборотные активы | 95706 | 66742 | 77215 | 93416 | 199020 | +105604 |
| в % к итогу баланса | 84,05 | 74,82 | 77,15 | 80,5 | 88,3 | +7,8 |
| 3. Убытки |  |  |  |  |  |  |
| в % к итогу баланса |  |  |  |  |  |  |
| Баланс | 113862 | 89209 | 100079 | 116031 | 225486 | +109455 |
| Структура пассивов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственный капитал | 41128 | 38879 | 40038 | 40099 | 38214 | -1885 |
| в % к итогу | 36,12 | 43,58 | 40 | 35 | 17 | -18 |
| 2. Долгосрочные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| в % к итогу баланса |  |  |  |  |  |  |
| 3. Краткосрочные обязательства | 59678 | 50333 | 60041 | 74863 | 185852 | 110989 |
| в % к итогу баланса | 52,41 | 56,42 | 60 | 65 | 82 | +17 |
| Баланс | 113862 | 89209 | 100079 | 116031 | 225486 | 109455 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собственный капитал | 41128 | 38876 | 40038 | 40099 | 38214 | -1885 |
| в % к собственному капиталу |  |  |  |  |  |  |
| 2. Убытки и задолженность учредителей |  |  |  |  |  |  |
| в % к собственному капиталу |  |  |  |  |  |  |

Из приведенных данных видно, что стоимость внеоборотных активов к началу       2009 года увеличилась на 3851 по сравнению с данными на 01.01.2008 г., их удельный вес уменьшился на 7,8%, с 19,5% до 11,7%. Оборотные средства увеличились на                   105604 тыс. руб., с 93416 тыс. руб. до 199020 тыс. руб., их удельный вес в стоимости имущества увеличился на 7,8%, с 80,5%  до 88,3%.

Запасы сырья, материалов увеличились на 19350 тыс. руб., с 47744 тыс. руб. до           67094 тыс. руб., или на 28,8%.

Объем дебиторской задолженности увеличился на 92927 тыс. руб., с 35716 тыс. руб. до 128687 тыс. руб., и составил 57% от стоимости всего имущества.

Собственный капитал общества уменьшился на 1885 тыс. руб., с 40099 тыс. руб. до        38214 тыс. руб., или на 4,9%. Величина собственных оборотных средств уменьшилась на        5736 тыс. руб., с 17484 тыс. руб. до 11748 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства общества увеличились на 111340 тыс. руб., с 75932 тыс. руб. до  187272 тыс. руб., или на 59,5%.

Прирост имущества произошел:

- за счет собственных средств на 7763 тыс. руб.;

Для оценки финансового состояния используется ряд показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности.

Коэффициент текущей ликвидности снизился на 0,16, с 1,23 до 1,07; по сравнению с     2006 г. снизился на 0,26, с 1,33 до 1,07. При рекомендуемом значении до 3, и нормативном значении не менее 2.

Коэффициент срочной ликвидности снизился на 0,113, с 0,13 до 0,017 при рекомендуемом значении от 0,3 до 0,5. Таким образом, за 2008 год предприятие усугубило неспособность погасить текущие обязательства за счет текущих активов.

Коэффициент абсолютной ликвидности  снизился на 0,113, с 0,13 до 0,017 при рекомендуемом значении от 0,2 до 0,3. Таким образом, за 2008 год предприятие усугубило неспособность погасить текущие обязательства за счет денежных средств.

Соотношение заемного и собственного капитала увеличилось на 3,  с 1,9 до 4,9.

Таким образом, за 2008 год зависимость общества от заемных средств снизилась.

Уровень собственного капитала (коэффициент автономии) снизился  на 0,176, с 0,346 до 0,17 при рекомендуемом значении больше 0,5.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами снизился на 0,14, с 0,38 до 0,24 при рекомендуемом значении больше 0,1.

Устойчивость финансового состояния можно охарактеризовать уровнем и динамикой коэффициента дебиторской задолженности к  кредиторской

2004 г.			2005 г.			2006 г.			2007 г.		         2008 г.

56045=0,94		13036=0,27		15382=0,26		35716=0,48	         128687=0,69

59678			48362			58108			74863                       185852

Более благоприятно для устойчивости финансового состояния значение этого коэффициента >1. По сравнению с данным 2007 г. коэффициент возрос на 0,21 и все же кредиторская задолженность не обеспечена дебиторской, финансовое состояние следует оценить как устойчивое.

В результате проведенного анализа финансового состояния предприятия можно сделать следующие выводы:

- Коэффициент текущей ликвидности на конец анализируемого периода должен иметь значение не менее 1 – фактически 1,07.

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами должен иметь значение не менее 0,1 – фактически 0,06.

При этом следует иметь в виду, что ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  сталкивается с  несвоевременной оплатой заказчиками ИД ГУ ДЕЗ по РВР за выполненные СМР и инфляционными процессами, что отрицательно сказывается на платежеспособности предприятия.

В результате анализа можно сделать выводы:

- Коэффициент текущей ликвидности  - 1,07 при нормативном значении не менее 1.

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами – 0,06 при рекомендуемом значении не менее 0,1.

Финансовое состояние предприятия можно считать устойчивым и платежеспособным,   так как выдержаны показатели  ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности в пределах рекомендуемых значений.

## 7.3.  Бухгалтерский учет и контроль.

Бухгалтерский учет в ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" ведется в соответствии с требованиями, установленными Законом «О бухгалтерском учете», другими нормативными документами, осуществляется бухгалтерскими службами Общества.

Отчетным финансовым годом для бухгалтерского учета считается календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала отчетного периода.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.

Имущество, являющееся собственностью ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой", учитывается на балансе  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой".

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой". Данные аналитического учета соответствуют оборотам и остаткам по счетам синтетического учета.

В бухгалтерском учете ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" текущие затраты на производство продукции  и капитальные вложения  учитываются отдельно.

Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет  соответствует требованиям:

- нормативных актов, регламентирующих организацию и методологию бухгалтерского учета;

- налогового законодательства в части полного и достоверного определения базовых данных для исчисления налогов;

- законных и подзаконных актов, устанавливающих порядок расчетов и платежей во внебюджетные фонды.

ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой" составляет квартальную (годовую) бухгалтерскую отчетность в объеме и по формам, определяемым инструкцией о порядке их заполнения, утвержденной Минфином России, представляет учредителям – в сроки, определенные учредительными документами, органам государственного управления, банкам, другим пользователям – в сроки, установленные Законом «О бухгалтерском учете».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней себестоимости.

Выручка для целей налогообложения определяется по выполненным работам.

В 2008 году в связи с изменением законодательства России учетная политика была изменена в соответствии с положениями бухгалтерского учета и новыми требованиями налогообложения.

# Раздел №8.

## Персонал. Труд. Заработная плата.

## 8.1. Персонал.

### 1. Обеспечение предприятия рабочими кадрами

Обеспеченность предприятия рабочими кадрами, специалистами в 2008г. осуществлялась через Центр занятости труда г. Ленска, в частном порядке, привлечением работников из Ленского района, из Республик Армения, Украина, Таджикистан, Кыргызстан, из г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области РФ.

### 2. Качественный состав работающих:

Списочный состав работников на 01.01.2009г. составил 272 чел., в том числе РСС – 59 чел., рабочие – 213 чел.

Руководители, специалисты и служащие:

- руководители	- 32 чел.

- специалисты	- 26 чел.

- служащие	- 1 чел.

Из них имеют высшее профессиональное образование – 29 человек, среднее профессиональное – 26 человек, среднее – 4 человека, в том числе молодых специалистов – 6 чел.

Обучаются в ВУЗах по заочной форме обучения в Высших учебных заведениях без отрыва от производства  – 13 чел., из них инженерно-технических работников – 6 чел., рабочих – 7 чел.

Состав рабочих, занятых на основном производстве по специальностям:

  - Плотник-бетонщик					- 14 чел.

  - Плотники						- 27 чел.

  - Штукатуры-маляры					- 16 чел.

  - Электросварщики ручной сварки			- 13 чел.

5    Слесари-монтажники 				- 8 чел.

6.   Дозировщики компонент. бетон. смеси		- 4 чел.

7.   Монтажники ЖБК,  каменщики                	   	- 1  чел.

8.   Электрогазосварщики                	     	- 5 чел.

ИТОГО: 			- 88 чел.

Работающих пенсионеров – 58 чел.

Из них:	ИТР – 15 чел., рабочих – 43 чел.

### 3. Текучесть, сменяемость кадров.

В 2008 г. было принято на работу – 261 чел., уволено – 217 чел.

| № п/п | Уволено | Ед. изм. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По собственному желанию | чел. | 106 | 71 | 92 |
| 2 | За нарушение трудовой дисциплины | чел. | 2 | 12 | 5 |
| 3 | По окончанию вахты | чел. | 20 | --- | 45 |
| 4 | По окончанию временных и сезонных работ | чел. | 18 | 59 | 16 |
| 5 | На военную службу | чел. | --- | --- | --- |
| 6 | С уходом на пенсию | чел. | 12 | 7 | 7 |
| 7 | По сокращению штатов | чел. | --- | 2 | 52 |
|  | Всего: | чел. | 158 | 151 | 217 |

Коэффициент текучести кадров в 2008 г. составил:

Тк = (92 + 5) : 289 = 33,5%

Где	92 чел.  – число работников, уволенных по собственному желанию,

5 чел. – число работников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины,

289 чел. – среднесписочная численность.

Коэффициент сменяемости кадров

Ск = 217 –(92+5) : 272 = 44,1%

Где	217	- число работников, уволенных в 2008 году,

97	- число работников, уволенных по собственному желанию и нарушению трудовой дисциплины,

272 – списочная численность на 01.01.2009 г.

|  | Ед. изм. | 2006г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэфф. текуч. | % | 39,2 | 31,8 | 33,5 |
| Коэфф. стес-ти | % | 25,7 | 29,8 | 44,1 |

### 4. Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров.

Подготовка и повышение квалификации работников в 2008 году осуществлялась через Учебный комбинат ПУ АДТ, индивидуальным обучением непосредственно на строительных площадках.

Прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в  Якутске в Центре повышения квалификации работников строительного комплекса Республики Саха (Якутия) Якутского государственного университета  - 2 чел., в Москве в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов – 1 чел.

В 2008 году прошли производственную практику из ВУЗов РФ - 1 чел., из ПУ-20 г.Ленска – 4 человека. В период летних каникул работали  - 17 человек – учащихся средних общеобразовательных школ г.Ленска.

### 5. Анализ привлечения трудовых ресурсов из других регионов.

Всего в 2008г. было привлечено на работу  из Республик Украина, Армения, Таджикистан, Кыргызстан – 64 чел.

Анализ привлечения трудовых ресурсов из Республик Украины, Армении, Таджикистан, Кыргызстан показал, что бригады отличались высокой производительностью труда,   средний квалификационный разряд – 4, работы выполнены с хорошим качеством, нарушений производственной дисциплины не имели.

## 8.2.   Труд и заработная плата.

В 2008 году на предприятии действовала система оплаты труда, соответствующая оплате труда на предприятиях АК «АЛРОСА».

Согласно ЕТС действует тарифная сетка для строительных подразделений с базовым коэффициентом 1,0.

Фонд оплаты труда за 2008 год  составил 102558,1 руб , в том числе из себестоимости  102057,1 тыс.руб., в том числе по рабочим основного производства – 37841  тыс.руб. из себестоимости – 36412 руб. Средняя заработная плата составила  29573   руб., в том числе по основному виду деятельности –  29749 руб.

Средняя численность по предприятию составила  289  человек, в том числе по основному виду деятельности –  106 .

### Показатели по труду предприятия

ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой"  за 2007 – 2008 гг.

|  | Численность, Чел. | Фонд заработной платы, тыс.руб. | Среднемесячная заработная плата 1 работающего, руб. | Производительность труда на 1 работающего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | В % к 2007г. | Факт | В % к 2007г. | Факт | (гр.9/ гр.8) в % к 2007г. | Факт | (гр.14/ гр.13) в % к 2007г. |
|  | 2007г. | 2008г. |  | 2007г. | 2008г. |  | 2007г. | 2008г. |  | 2007г. | 2008г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего из себестои-мости | 261 | 289 | 110,7 | 66858 | 102057 | 152,6 | 21347 | 29573 | 136,9 | 413,2 | 383,2 | 92,7 |
| В т.ч. основн. деят-ть | 100 | 106 | 106,0 | 21410 | 36412 | 170,0 | 17842 | 29749 | 166,7 | 1088,3 | 799,6 | 73,5 |

### Анализ производительности труда и ее влияние  на объем СМР

| Показатели | Ед. Изм. | 2007 г. | 2008 г. | %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | к плану 2008 г. | к факту 2007 г. |
| Объем С М Р собственными силами в ц.2001г. | тыс.руб. | 107852 | 63992 | 110741 | 173,0 | 102,7 |
| Среднесписочная численность | Чел. | 261 | 243 | 289 | 118,9 | 110,7 |
| Выработка | т.руб. | 413,2 | 263,3 | 383,2 | 145,5 | 92,7 |

Снижение производительности труда составил  92,7  % к предыдущему году.

За счет снижения производительности труда не выполнен объем работ на сумму 8670,0 т. руб.

383,2-413,2 х 289= 8670,0 т.  руб. 	, что составляет 7,3 % от объема выполненных работ.

### Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы

Данные о затратах средств на производство продукции:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | Коэффициенты опережения роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | план к ф.2007 г. (гр.5:4) | Фактическое выполнение |
|  |  |  |  |  |  |  | к 2007 г. (гр.6:4) | к плану 2008 г. (гр.6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Объем СМР собственными силами в ц.2001г. | т.руб. | 107852 | 63992 | 110741 | 0,593 | 1,027 | 1,731 |
| 2 | Среднесписочная численность рабочих | Чел. | 261 | 243 | 289 | 0,931 | 1,107 | 1,189 |
| 3 | Выработка на 1 работающего (строка 1: стр. 2) | т.руб. | 413,2 | 263,3 | 383,2 | 0,637 | 0,927 | 1,455 |
| 4 | Фонд заработной платы (из себестоимости) | т.руб. | 66858 | 58692 | 102057 | 0,878 | 1,526 | 1,739 |
| 5 | Средняя заработная плата на 1 работающего (строка 4:стр.2) | Руб. | 21347 | 20128 | 29428 | 0,943 | 1,378 | 1,462 |
| 6 | Затраты по заработной плате на единицу продукции (строка 5: стр.3) | Руб. | 0,052 | 0,076 | 0,102 | 1,480 | 1,961 | 1,342 |

Коэффициент опережения (снижения) темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы,	по плану равен: 	0,637 : 0,943 = 0,675

по факту равен: 	0,927 : 1,378 = 0,672

т. е. плановое задание по этому показателю выполнено.

Индекс общих затрат по заработной плате на производство единицы продукции по плану был равен 0,943 : 0,637 = 1,480, т. е. указанные затраты планировалось  повысить  на 48,0%; фактически  повышение  составило 46,8 %  1,378 : 0,927 = 1,468 . В результате такого соотношения между ростом производительности труда и средней заработной платы по общему ФЗП работающих  экономия составила  488,6 тыс. руб.

102057 х (1,462 – 1,455) : 1,462 = - 488,6  тыс. руб.

Анализируя фонд заработной платы по категориям, получаем:

РСС:     			 22838 х (1,462 – 1,455) : 1,462 =  - 109,3 тыс. руб.

Рабочие:		 	 79219 х (1,462 – 1,455) : 1,462 =  - 379,3 тыс. руб.

Работы, проводимые в выходные, праздничные дни и сверхурочно,  оговорены в приказах.

### Система оплаты труда по рабочим

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Вид оплаты рабочих |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдельная | Повременная |
| 1 | Заработная плата | тыс. руб. | 53098,0 | 26121,0 |
|  | В том числе премия | тыс. руб. | 12253,4 | 3407,1 |
| 2 | Средняя численность рабочих | Чел. | 138 | 99 |
| 3 | Средний заработок рабочих | Руб. | 32064 | 21987 |

### Баланс рабочего времени за 2008 год по предприятию

| № | Наименование | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего явок и неявок | 95526 |
|  | В том числе отработано ч/дней | 51324 |
| 2 | Всего неявок без праздничных и выходных дней | 14187 |
|  | Очередной отпуск | 8848 |
|  | Болезни | 4681 |
|  | Отпуск по учебе | 287 |
|  | Прогулы | 58 |
|  | С разрешения администрации | 0 |
|  | Отпуск по беременности и родам | 0 |
|  | Актированные дни | 0 |
|  | Отпуск по собственному желанию | 313 |
| 3 | Выходные и праздничные дни | 30015 |
| 4 | Среднесписочная численность | 289 |
| 5 | Отработано ч/часов | 532842 |

# РАЗДЕЛ №9.

## Качество проектно-сметной документации

### Объекты ЛО УКС АК «АЛРОСА»

1. Блок биологической очистки – проект институтов ООО «Комплект-Экология» и   «Сибгипрокоммунэнерго» г. Новосибирск.

Строительство данного объекта было возобновлено  после длительного перерыва.   Проект был заново пересмотрен. В ходе строительства постоянно приходилось изменять проектные решения, т.к. много недоработок в ПСД. Сметы на дополнительные работы составлялись собственными силами.

- Внеплощадочные сети ТВС.

Проектно-сметная документация была выдана Заказчиком в полном объеме.

### Инженерная защита от паводковых вод в г. Ленске – проект института «Сибречпроект» г. Новосибирск.

На вышеуказанном объекте наша организация работает с 2001 года.  Своевременно решались вопросы по неучтенным и дополнительным работам, выдавалось ПСД.

### «ЛЭС. г. Ленск» - проект института «Нефтегазпроект» - г. Тюмень.

Рабочие чертежи практически выданы на всю документацию. Сметная документация согласно контракту не выдана. Все работы выполняемые на объекте  осмечиваются собственными силами.

### Здание РНУ г. Ленск – Заказчик ОАО "Строитель"

Сметная документация отсутствовала.

### Устройство тротуаров, подъездных путей к ж/домам ул. Северная – ул. Лесная - Заказчик ЛО УЖКХ АК «АЛРОСА».

Сметная документация отсутствовала.

### Дом природы г. Ленск.

Рабочие чертежи выданы полностью, сметную документацию составляли собственными силами.

# РАЗДЕЛ № 10.

## Качество строительно-монтажных работ

Все  строительно – монтажные работы выполнялись по лицензии, выданной на основании Центра лицензирования строительной деятельности Минстроя Республики Саха (Якутия) Д 969401 от   25 декабря 2007 г. сроком на 5 лет, а также в соответствии со строительными нормами и правилами разрешенному составу работ:

- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 2-3 уровня ответственности;

- работы по защите конструкций и оборудования;

- отделочные работы;

- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;

- работы по устройству внутренних инженерных систем;

- земляные работы;

- монтаж технологического оборудования;

- транспортное строительство;

- геодезические работы на стройплощадке;

- контроль качества строительно-монтажных работ внутри ведомства.

Для повышения качества строительства, развития его экономики применяется широкая система мероприятий, включая учёт показателей качества работ и оценку деятельности строительных участков.

Одним из главных условий повышения качества строительства является систематический контроль за приёмкой материалов, конструкций и изделий, поставляемых заводами изготовителями на стройки, за качеством ведения строительно – монтажных работ на всех стадиях строительства, а так же тщательная проверка качества выполняемых работ при окончательной сдаче – приемке объектов в эксплуатацию.

Для обеспечения качества строительно-монтажных работ задействованы три вида контроля: входной, операционный и геодезический.

При входном контроле проверялось качество индустриальных изделий, поступающих из Мирнинского КСМ, а также всех отделочных материалов, получаемых со складов ЛОТК, ЖКХ и г. Новосибирска и Екатеринбурга, цемент, поступавший из пос. Мохсоголлох г. Якутск. Составлялись акты фактического качества на получаемую продукцию: краска, ГВЛ, ГК, столярные изделия, керамическая плитка, элементы фасада, арматуры, анкерных болтов.

Входной контроль обеспечивается строительной лабораторией, аттестованной в    2006 г. совместно с отделом снабжения и линейными работниками строительных участков.

Основным видом контроля, предусматривающим проверку технологического процесса выполнения строительно – монтажных работ после завершения производственных операций, является операционный контроль.

Операционный контроль позволяет установить качество применяемых строительных материалов, изделий и конструкций.

В процессе контроля устанавливается  так же правильность выполнения транспортировки материалов, деталей и конструкций, характер складирования и хранения, соответствие технологии и организации строительно – монтажных работ нормативным требованиям.

При операционном контроле качества, кроме функциональных проверок технического заказчика, принимали участие инженерно-технические работники производственного отдела и технические руководители аппарата управления.

Одним из действенных контролей качества СМР является геодезический контроль с предоставлением исполнительных схем поэтапно, по узловым  конструктивным элементам и по линейным сооружениям.

Выдача бетона и раствора на все объекты производится с бетонорастворной установки БРУС-15Г, запущенной в производство в декабре 2001 г. Регулярно проводятся  мероприятия по обеспечению выдачи качественного бетона и раствора. В связи с повышенными требованиями к бетону по морозостойкости и водонепроницаемости производится рассев ПГС и дробление щебня на фракции 5 – 20мм, 20-40 мм, 40 – 70 мм используется добавка ПФМ-НЛК или пластификатор С-3, а также противоморозные добавки: нитрит натрия (НН), поташ, техническая соль, Бенотекс, обеспечивающие повышение морозостойкости бетона и набор прочности при отрицательных температурах.

Производили выпуск сертифицированной бетонной смеси марки В 25 F 200 W 8 П3 и цементно-песчаный раствор марки М 100 Пк3.

В 2008 году строительной лабораторией проводились работы по подбору составов растворов М-50, М-75 и получено подтверждение на растворную смесь марки  М-50, М-75.   В настоящее время работаем по дополнительной сертификации В 15 F 150, B 20 F 200.

Освоена и применена новая технология по устройству наливных полов с использованием двухкомпонентной полиуретановой мастики, а также промышленных бетонных полов и   «Топбетона». В 2007 г. освоили технологию и выпускали фундаментные блоки 1Ф12.8-2, 2Ф12.9-2 для строительства нефтепровода, а также фундаменты, плиты, тротуарную плитку, пригрузы и ФБС и др.

По результатам контроля за качеством строительно-монтажных работ и проверки требований по его повышению в отчетном году в полном объеме составлена и оформлена исполнительная документация по сданным в эксплуатацию зданиям и сооружениям, переходящим строительством на 2009 г.

Основными из этих документов являются:

- Общий журнал (по СНиП 3.01.01 – 85);

- Журнал работ по монтажу строительных конструкций (по СНиП 3.03.01 – 87);

- Журнал по уходу за бетоном (включая результаты электропрогрева бетона);

- Журнал сварочных работ;

- Акты освидетельствования;

- Акты испытания;

- Исполнительные схемы.

Основной задачей повышения качества в строительстве на 2008г. является: поднять на качественно новый уровень капитальное строительство. Добиться коренного улучшения строительного производства, повышения качества, активнее внедрять прогрессивные методы, совершенствовать организацию строительства. В октябре 2008 г. были организованы курсы повышения квалификации для специалистов в г. Москве по лабораторному контролю испытательных лабораторий.

# РАЗДЕЛ № 11.

## Охрана труда и техники безопасности,

#### оздоровление условий труда,

#### выполнение мероприятий по снижению

#### заболеваемости и травматизма.

В ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  ведется постоянная работа по выполнению мероприятий по снижению заболеваемости и травматизма, по оздоровлению условий труда.

За отчетный период на мероприятия по охране труда выделено и освоено 3977,78 тыс. рублей. Из них: на нормативное обеспечение – 174,5 тыс. руб.; на организационное и техническое обеспечение – 3504,58 тыс. руб.; на обучение и подготовку кадров по ОТ – 298,7 тыс. рублей.

В течение 2008 года систематически проводились проверки ОТ, ТБ, ПБ на строящихся объектах, на территориях цехов, собственных баз участков. По выявленным нарушениям выдано более 60 предписаний, оформлено несколько Актов.

По итогам 2008 года в ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» несчастных случаев, связанных с производством, не было.

В 2008 году прошли обучение по охране труда в УКК Ремдорстрой: 6 человек инженерно-технических работников; 17 ИТР ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными  кранами.

Якутским филиалом НП «БЭПО» было проведено обучение инженерно-технических работников в количестве 15 человек по промышленной безопасности.

Рабочие Общества обучались и проходили ежегодную аттестацию по специальностям: «Оператор БРУС-15» - 3 чел.; «Машинист компрессора» – 2 чел.; «Станочник деревообрабатывающего станка» – 4 чел.; «Стропальщик» - 9 чел. Повысили квалификационный уровень 9 чел. электросварщиков ручной сварки.

В мае 2008 года был проведен медицинский осмотр рабочих с вредными условиями труда в количестве 31 человека. В ноябре месяце проведена дополнительная диспансеризация работников Общества.

Согласно коллективного договора работникам с вредными условиями труда в течение всего года закупалось молоко. Было закуплено 5515,79  литров на сумму 201579,80 тыс. руб.

За 12 месяцев 2008 г. 182 человека было обеспечено специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты на сумму 278,386 тыс. рублей.

В 2008 году при приеме на работу было проведено 453 вводных инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и по оказанию первой доврачебной  помощи.

В начале 2008 года Приказом № 1-у от 09.01.2008г. был утвержден состав пожарно-технической комиссии.

Ежеквартально проводились инструктажи по ОТ, ТБ и ПБ во всех подразделениях Общества.

Систематически издавались и обновлялись приказы о закреплении ИТР за всеми строительными объектами и арендуемыми зданиями на закрепленных территориях.

За 12 месяцев 2008 года заболеваемость по Обществу составила 4681 чел./дн.         В НЦКЭМ  г. Новосибирска прошли лечение и обследование 6 человек.

## КАРЬЕРЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДОХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Общество имеет карьеры:

- ПГС « Дорожный»

- Месторождение камня « Карьерное»

- Карьер ПГС на косах о. Таловый

- Карьер земли в районе подсобного хозяйства « Тихан».

При заготовке ОПИ выполняются природоохранные мероприятия:

- использование исправного автотранспорта и механизмов, не допускать разлива ГСМ;

- мусор, промасленную ветошь ежесменно вывозить с территории карьеров;

- при отработке участка ( блока) производить выравнивание участка;

- по окончании заготовки ОПИ производить рекультивацию отработанных участков.

Общество имеет карьеры:

- ПГС « Дорожный»

- Месторождение камня « Карьерное»

- Карьер ПГС на косах о. Таловый

- Карьер земли в районе подсобного хозяйства « Тихан».

При заготовке ОПИ выполняются природоохранные мероприятия:

- использование исправного автотранспорта и механизмов, не допускать разлива ГСМ;

- мусор, промасленную ветошь ежесменно вывозить с территории карьеров;

- при отработке участка ( блока) производить выравнивание участка;

- по окончании заготовки ОПИ производить рекультивацию отработанных участков.

## ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПЕРЕРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД. ПДВ.

Водопользование осуществлялось от водозаборной станции ОК и ЖКХ ПУ АДТ.

В 2008 году было использовано 12686 м3 воды, заплатили  737 тыс. руб.

Сброс сточных вод в объеме 10739 м3 осуществлялся через КОС ОК и ЖКХ ПУ АДТ 292 тыс. руб.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 26,566 тн.

Плата за выбросы составила 40 тыс. руб.

# Раздел №12.

## Состояние правовой и договорной работы.

В 2008 г. в ОАО «АЛРОСА-Ленскстрой» было заключено 258 договоров  с предприятиями и организациями различной формы собственности, частными предпринимателями и гражданами (в 2007 г. – 235, в 2006 г. – 221 договора).

Из них:

| Предмет договора | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальное строительство и Капитальный ремонт (генподряд) (Заказчики: УКС АК «АЛРОСА» - капитальное строительство, ООО «Востокнефтепровод», капитальный ремонт - УМТС АК «АЛРОСА» , ГУ « ИД по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я) | 14 | 11 | 17 |
| Субподряд | 20 | 25 | 34 |
| Аренда | 11 | 17 | 17 |
| Поставка материалов и продукции, включая договоры купли-продажи | 83 | 56 | 43 |
| Возмездного оказания услуг | 114 | 99 | 81 |
| Прочие | 13 | 27 | 29 |

- Заявлено 12 претензии, 5 исков.

Дебиторская задолженность сложилась в течении 2006-2007-2008 гг. в результате отпуска материалов, оказания услуг, без заключения договоров (по разовым заявкам), необоснованного перечисления сумм предоплат, что существенно затрудняет взыскание задолженности.

Заключение договоров субподряда, на оказание услуг, поставки и др. производится на основании решения тендерной комиссии ОАО "АЛРОСА - Ленскстрой"  .

# Раздел №13.

|  | Выплаты социального характера за 2008 год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ( тыс.руб.) |
| № |  | Факт 2003 | 2008 год | %% |
| п/п | Наименование | 2007 г. | план | факт | к плану | к факту |
|  |  |  |  |  | 2008 г. | 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Выплаты социального характера - всего | 2776 | 2156 | 4761 | 220,8 | 171,5 |
| 1 | За счет себестоимости, в т.ч. | 1849 | 777 | 3352 | 431,4 | 181,3 |
| 1.1. | - оплата стоимости проезда работников к месту отдыха | 1849 | 777 | 3352 | 431,4 | 181,3 |
| 2 | За счет прибыли, в т.ч. | 927 | 1379 | 1409 | 102,2 | 152,0 |
| 2.1. | - материальная помощь работни-кам, оказавшимся в исключитель-но затруднительном положении | 16 | 50 | 85 | 170,0 | 531,3 |
| 2.2. | - оплата путевок | 5 | 336 | 307 | 91,4 | 6140,0 |
| 2.3. | - оплата стоимости проезда членам семьи работника к месту отдыха | 436 | 633 | 734 | 116,0 | 168,3 |
| 2.4. | - расходы по оплате учреждениям здравоохранения услуг, оказываемых работникам | 239 | 260 | 172 | 66,2 | 72,0 |
| 2.5. | - материальная помощь на погребение | 231 | 100 | 111 | 111,0 | 48,1 |

## Социальное развитие коллектива.

Правовым  актом,  регулирующим  социально- трудовые отношения  и социальное развитие в  ОАО "АЛРОСА-Ленскстрой",    является  Коллективный  договор,  заключенный  в  январе  2006г.  между   администрацией  и  профсоюзом  на  2006г-2007г  (сроком  на  2 года).  На  01.01.2008г.  в профсоюзной  организации  состояло  202  чел.

С  целью  наращивания  кадрового  потенциала  предприятие  обеспечивает: -  приглашение  и  трудоустройство выпускников  высших  учебных заведений, специалистов, а  также выпускников  средних  и  специальных учебных  заведений  в  соответствии  с  потребностями предприятия.  Работникам  поступившим  самостоятельно  в  высшие  и  средние  профессиональные учебные  заведения  возмещаются  расходы  по  обучению  в  соответствии  со  ст .173 и 174  Трудового Кодекса  Российской  Федерации.

Присвоение  очередного  квалифицированного  разряда  рабочему  осуществляется  после  прохождения  им  индивидуального  обучения  непосредственно  на  стройплощадке,  обучения  в Учебном  комбинате ПУ АДТ АК «АЛРОСА». Повышение  категории  специалисту   по  решению  аттестационной  комиссии.

Для  всех  работников  с  нормальными  условиями  труда  установлена         40 часовая рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями,  а  для  работниц- женщин   - 36-ти  часовая  рабочая неделя.

Привлечение  работников  к  сверхурочным  работам  производится только  с  письменного согласия  работников  и  по согласованию  с  профсоюзным  органом  с  оплатой  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом РФ.

Режим  работы  на  предприятии: начало  работы  с  8-30час.  перерыв на  обед  с  12-30  до  14-00 час,    окончание работы  в 18-00 час. Для  обогрева  и  отдыха  рабочие  обеспечены  бытовыми  помещениями. Рабочим  на  объектах  доставляется  питьевая  вода,  доставка  рабочих  на  работу,  на обеденный  перерыв и  с  работы осуществляется  на  служебном  автобусе.  Рабочим  своевременно  выдается  спецодежда  как  летняя  так  и  зимняя.

В  2008 году  в апреле  всем  работникам  был  проведен  периодический медицинский  осмотр, а  для  работников, занятых  на  работах  с  вредными и  опасными  факторами  труда,  был  проведен  углубленный  медицинский  осмотр.   Детям  работников предприятия    было  приобретено  10  детских  путевок  в  оздоровительный  детский  лагерь  в  г.Анапа и 2 путевки для работников предприятия в г.Сочи.    Профкомитет  совместно  с  администрацией  предприятия  в  2002 году  заключили  договор  с  Новосибирским центром клинико-экспериментальной  медицины,  где  ежегодно  проходят  обследование  и  лечение  работники предприятия. Так  в  2008 году  обследовались  и  прошли  курс  лечения   - 9 чел.   -  на сумму 171 тыс.руб.

Работникам,  занятых  на  работах  с  вредными  и  опасными  производственными факторами, производится  бесплатная  выдача  спецпитания  на  основании,  утвержденного  руководителем  предприятия  и  согласованного с  профсоюзным  комитетом,  перечня  профессий,  которым  установлена  бесплатная  выдача  спецпитания, а  также  предоставляется  дополнительный  оплачиваемый отпуск  на  основании,  утвержденного руководителем  и  согласованного с  профкомитетом,  перечня  профессий  и должностей  с  вредными  условиями  труда работа, которых  дает  право  на  предоставление  дополнительного  отпуска. Инженерно- техническим  работникам  дополнительно  предоставляется    оплачиваемый  отпуск  за  ненормированный  рабочий  день  до  14  календарных  дней. Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  осуществляется  в  соответствии с  графиками  отпусков, утвержденными  руководителем  предприятия и  согласованными  с  профсоюзным комитетом. Производится  оплата к  месту  использования  отпуска  и  обратно  один  раз  в  два  года  работнику  и  его  иждивенцам. Работникам  предприятия,  имеющих  детей  в  возрасте  до 24-х лет,  обучающихся  на  дневных  отделениях  в  высших  и средних  профессиональных учебных  заведениях  возмещаются  расходы  по  оплате  проезда  один  раз  в  год  одному  из  родителей.

Молодежи  в  возрасте  до  30  лет  впервые вступившие  в  трудовые  отношения  выплачивается  80 %  северных  надбавок  при  условии, если  они  прожили  в указанных  районах  не  менее  5 лет.

Предприятие  оказывает  единовременную  материальную  помощь  работнику  в  случае  смерти  близких (супруг, супруга, дети, родители, брат, сестра),  а также  одному  из  членов  семьи умершего работника  или  пенсионера, длительное  время  работавшего  на  предприятии. Материальная  помощь  выплачивается  в  сумме  8000 руб.;   за  счет  предприятия  в размере    - 5000 руб.,  за  счет  профорганизации  - 3000 руб. В  связи  с  юбилейными  датами,  работникам  по  совместному  решению  администрации  и  профкома,  выплачивается  единовременное  поощрение  за  счет  предприятия  - 5000 руб.,  за  счет  профорганизации  -  2000 руб. Ежегодно  для  детей  работников  выделяются  денежные  средства  на  приобретение  Новогодних  подарков  и  проведение детского Новогоднего  утренника, в 2008 году эта сумма составила 125 тыс. руб.

При  исключительно затруднительном материальном  положении  работникам  оказывается  материальная  помощь  на  основании  совместного решения  администрации  и  профком

# Text boxes

Открытое Акционерное Общество

«ОАО АЛРОСА-Ленскстрой»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

2008